是否同意公开：是

办理结果：B

冀水承字〔2018〕48号

对政协河北省第十二届委员会

第一次会议第507号提案的答复

马红哲委员：

您提出的关于全面落实“河长制”，建设美丽新河北的提案收悉，现答复如下：

全面推行河长制，是维护河湖健康生命、实现河湖功能永续利用的一项重大制度创新。我省高度重视河长制工作，按照中共中央办公厅、国务院办公厅联合印发的《关于全面推行河长制的意见》的要求和水利部、环保部印发的《贯彻落实〈关于全面推行河长制的意见〉实施方案》的精神，结合全省实际，扎实推进各项工作，取得阶段性成果。

一、全省河长制工作进展情况

（一）全面建立河长组织体系。截至2017年底，我省已全面建立河长制。2017年6月底，省、市、县、乡四级工作方案全部印发；按照河湖全覆盖原则，共设立省、市、县、乡四级河长15350名，设立村级河长及河道保洁员、管护员5.5万余名，各级河长累计开展巡河调研近11万人次；省市县共出台国家要求的六大类制度1600余项，结合实际创新出台制度400余项。2018年5月6日，省委办公厅、省政府办公厅印发《河北省贯彻落实〈关于在湖泊实施湖长制的指导意见〉实施方案》，要求进一步完善湖长体系，细化实化湖长职责，严格湖泊管理保护任务，完善26个省直部门责任分工，建立湖泊管理保护长效机制。目前省级湖长体系已经调整到位，白洋淀、衡水湖两个重点湖泊分别设立1名省级湖长，市县乡各级湖长体系按《方案》要求6月底前调整到位。

（二）初步构建工作运行机制。为切实促进河长履职，省市县各级探索建立了督导检查、考核问责、社会监督等工作机制。一是建立督导检查机制。2017年我省共开展省级河长制工作督查6次，有力地推动了方案出台、制度建设、公示牌设立等工作。今年4月，省委督查室、省政府督查室、省水利厅会同省环保厅、省住建厅、省农业厅等六部门对全省11个设区市（含定州市、辛集市）河湖清理行动暨河长制工作进行了重点督查。督查结果以水利简报（河长制专报）形式上报省级总河长、省级河长并抄送各市，整改通知印发至各市总河长，限期整改反馈。各市也都建立了党委和政府牵头的督导检查机制，采取常规督查、专项检查、明查暗访等多种方式强化督导，强化落实。二是建立考核奖惩机制。今年2月，组织完成了对各市2017年全面建立河长制工作的考核验收，省委办公厅、省政府办公厅联合通报了考核结果，对考核为优秀等次四个市给予了资金奖励。同时，将考核结果纳入省委、省政府对市县年度考核评价体系和生态补偿考核机制。三是建立社会监督机制。省、市、县、乡四级全部通过新闻公布了本级河长名单，全省在河湖重要位置竖立河长信息公示牌4.1万块，通过公示更好地接受社会监督，促进各级河长湖长履职尽责。

（三）河湖治理初见成效。2017年，结合各地实际，全省以治理水污染、改善水环境为重点，组织开展了多个河湖管理保护专项行动，河湖治理成效初步显现。一是积极开展河湖管理综合执法。全省2017年共出动执法人员1.02万人次，执法车辆3000多台次，立案查处各类违法案件23起，依法取缔非法采砂场251处，拆除违法采砂设备78台套，清除树障139万棵，清运河道垃圾、弃渣346万立方米，清除砂堆215万立方米，回填砂坑42万立方米，拆除阻水违章建筑292处，清除阻水坝埝164处。二是加快推动河湖水污染源管控。全省174家工业园区完成污水集中处理设施建设，28座需升级改造的污水处理厂全部完成提标改造任务，畜禽规模养殖场粪污处理设施配建率达84.6%，划定禁养区2764个，推广化肥农药减量增效技术，全省农药化肥使用量实现负增长。三是持续整治河湖水环境质量。印发《河北省入河排污口综合整治专项行动方案》，计划利用4年时间全面完成入河排污口综合整治，目前，列入2017年综合整治计划的227个入河排污口已全部完成整治任务；全省253个水功能区确界立碑，水功能区达标率达到62.6%，实现年度控制目标；对全省城市黑臭水体情况进行了全面排查，完成整治34条，消除比例达到79%以上，超额完成年度整治目标。四是深入开展河湖水生态保护。结合雄安新区规划建设，组织开展了雄安新区及白洋淀流域水环境综合整治，清理各类垃圾堆积物4479处、458万立方米，整治入河排污口18个，白洋淀及上游河道水域环境得到明显改善。全省河湖水环境质量呈现总体好转态势，2017年底，我省列入国家考核的地表水水质监测断面中，水质优良比例为45.9%，比上年提升了5.4个百分点。

二、下一步工作安排

2018年5月7日，经省委、省政府批准，省编委办正式批复设立省河湖长制办公室，在前期全省河长组织体系基本建立的基础上，工作重点将逐渐由体系建立向全面落实转变。一是不断完善河长制湖长制制度体系。为进一步促进各级河长湖长履职、强化部门联动，目前，省河湖长制办公室正在继续健全完善河湖长巡查、河长制湖长制督查督办、与检察机关协同推进河长制等工作制度机制。二是强化部门间协调联动。进一步强化对河长制湖长制部门责任分工，省河湖长制办公室将建立部门联络员制度，并对河长制湖长制主要内容进行责任部门分解，明确牵头部门、配合部门和责任主体，推动形成河湖治理保护部门协同发力的工作格局。三是深入开展河湖清理行动。结合全省河湖清理行动，省河湖长制办公室将持续强化督导检查力度，增加明察暗访次数，全力推动河湖清理行动持续深入开展，力争年底前全省河湖面貌得到明显改善。四是建立智力保障机制。将加大与省人大、省政协、省委省政府研究室等单位沟通，充分发挥人大政协监督作用，加强河长制湖长制工作体制机制的探索创新；探索建立省级河长制湖长制专家智库，充分发挥高校学者、水利科研人员、专家型官员的经验优势，为我省河长制湖长制工作建言献策。五是动员社会力量参与河湖治理保护。进一步加强宣传引导，加大广播、电视、报刊、网络等媒体宣传力度，建立微信公众号，广泛开展河长制湖长制工作宣传；充分发挥群团组织力量，组织开展“热爱河湖，保护河湖”为主题的志愿服务活动，鼓励和引导社会大众参与河湖水环境整治，推动形成全社会共同关心河湖、热爱河湖、保护河湖的良好局面。

2018年6月22日

领导签发：罗少军

联系人及电话：辛雪莉，0311-85185706

抄送：省政府办公厅，省政协提案委员会。