是否同意公开：是

办理结果：B

冀水承字〔2020〕53号

对河北省第十三届人民代表大会

第三次会议第1446号建议的答复

刘金国代表：

您提出的“关于实施白洋淀上游大沙河南桥段生态修复工程的建议”收悉，现答复如下：

一、基本情况

沙河属大清河水系潴龙河支流，俗称大沙河，发源于山西省灵丘县东镇东岗村，于河北省安国市军诜村与磁河交汇后称潴龙河，最终入白洋淀。沙河全长272公里，河北省内长度208公里，流域面积5560平方公里，流经灵丘县、阜平县、曲阳县、行唐县、新乐市、定州市、安国市，建有王快大型水库和红领巾中型水库。

二、治理情况

我厅一直高度重视大沙河治理工作，2012年安排中央资金1110万元、省级资金444万元，对行唐大沙河王快水库下游段和京昆高速至行唐曲阳交界段进行了治理，主要建设内容为河道清淤开卡、堤防加高培厚、险工防护等。2019年我厅安排中央资金100万元、省级资金320万元，对行唐沙河跨京昆高速段河道进行清理整治，治理范围长3.7公里，建设内容为主槽疏浚、沙坑平整，目前工程已基本完工，形成水面面积0.67平方公里，绿化面积0.37平方公里；行唐县编制完成了《沙河行唐县段（京昆高速桥至新乐界）河道整治工程初步设计报告》，整治范围起点为跨沙河京昆高速桥，终点为新乐界，全长15.53公里。由于工程涉及永久占用基本农田237亩，目前正在争取办理用地手续。2019年10月16日，沙河行唐县段开始生态补水，补水总量4000万立方米，有效恢复了沙河行唐段沿岸生态环境，2020年继续通过王快水库和南水北调中线水实施沙河生态补水，目前已补水1.6亿立方米。

- 下步安排

一是继续通过王快水库和南水北调中线水实施沙河生态补水，逐步实现“河畅、水清、环优、岸绿”的目标。二是按照国家“水十条”和省“水五十条”工作要求，组织相关地区和部门持续抓好大沙河南桥段水质保障工作，确保水质达标。三是在生态旅游顶层设计、乡村旅游示范村创建、乡村生态旅游产品开发、乡村旅游培训等方面，加大对乡村地区生态建设的扶持力度，进一步促进建成沿河旅游经济带。

2020年5月9日

领导签发：张宝全

联系人及电话：张子良  0311-86057933

抄送：省人大常委会选举任免代表工作委员会，省政府办公厅，省生态

环境厅、省文化和旅游厅、石家庄市政府。