河北省水土保持规划

（2016—2030年）

河北省水利厅

2017年7月

前  言

水土资源是人类赖以生存和发展的基础性资源。水土保持是生态文明建设的重要组成部分，是治理江河湖库的根本举措，是山丘区小康社会建设的基础性工程。河北省环绕京津，是京津重要的生态屏障和供水水源地，也是京津冀协同发展的生态环境支撑区，境内尚有水土流失面积4.71万km2，占全省面积的25%。水土流失导致耕地减少、土地沙化、石漠化、河湖淤积、面源污染等一系列经济社会和生态环境问题，危及区域防洪安全、供水安全、粮食安全和生态安全，不足以支撑京津冀协同发展对生态环境的需求，也与我省全面建成小康社会、实现农业现代化和绿色化等一系列新要求不相适应。今后十五年是我省防治水土流失、建设生态文明关键时期，亟需统一规划，对预防和治理水土流失、保护和合理利用水土资源做出整体部署，加快水土流失防治速度，加速生态文明建设进程，为我省实现全面建成小康社会的目标提供必要支撑。

2011年3月颁布实施的《中华人民共和国水土保持法》规定，县级以上人民政府水行政主管部门会同同级人民政府有关部门编制水土保持规划，报本级人民政府或者其授权的部门批准后，由水行政主管部门组织实施。水土保持规划应当在水土流失调查结果及水土流失重点预防区和重点治理区划定的基础上，遵循统筹协调、分类指导的原则编制。依据水利部《关于开展全国水土保持规划编制工作的通知》，2012年4月启动了河北省水土保持规划编制相关前期工作，先后组织开展了全省水土保持规划数据调查收集与审核、典型调查与复核、省级水土保持区划、省级水土流失重点防治区复核划分、平原水土流失易发区调查划分等专项工作，于2016年6月编制完成了《河北省水土保持规划（2016—2030年）》（征求意见稿），经过多次征求各市水利部门、河系管理机构、科研、监测等单位和省水利厅内部各处室意见，对规划报告进行修改完善。2016年11月22日，省水利厅组织有关专家、省直相关部门的代表对《河北省水土保持规划（2016—2030年）（送审稿）》进行了技术审查，并于2016年11月26日发函征求了省直相关部门意见，按照专家审查意见和相关部门反馈意见进行修改和完善。2017年4月1日国家批准设立雄安新区，根据雄安新区对上游山区水土保持的要求，再次对规划进行修改完善，最终形成《河北省水土保持规划（2016—2030年）》。

本次规划是在国家水土保持规划总体目标框架下，坚持生态优先、绿色发展理念，以第一次全国水利普查、第二次全国土地调查等成果为基础，以《河北省主体功能区规划》《京津冀协同发展生态环境保护规划》为重要依据，根据全省水土流失及其防治现状、存在问题以及水土保持工作面临的新形势、新任务，拟定规划目标，确定防治方略、布局、任务与对策措施，提出预防、治理、监管和近期重点项目规划，为开展水土流失防治、增强防灾减灾能力、维护生态系统、保障供水安全、改善人居环境、推动农村发展、规范生产建设行为、加快转变经济发展方式等提供技术支撑和保障，作为今后一个时期我省水利及相关部门、社会力量开展水土流失预防和治理工作的指导和重要依据。

本次规划范围为全省行政区范围，规划基准年为2015年，规划期为2016—2030年，近期水平年2020年，远期水平年2030年。

本次规划编制工作得到了水利部、海河水利委员会、省直有关部门、各市水利部门等单位的大力支持，在此表示感谢！

目  录

1规划基础与面临的形势	1

1.1规划基础	1

1.2面临的形势	9

2规划指导思想、原则与目标	13

2.1指导思想	13

2.2基本原则	13

2.3规划水平年	14

2.4规划目标	14

3总体布局	17

3.1总体防治方略	17

3.2区域布局	18

3.3重点防治区	37

4预防保护	40

4.1预防范围	40

4.2预防对象	41

4.3预防措施	41

4.4重点预防水土保持项目	42

5综合治理	47

5.1治理范围	47

5.2治理对象	47

5.3治理措施	47

5.4重点治理水土保持项目	48

6综合监管	55

6.1监督管理	55

6.2动态监测	57

6.3能力建设	58

6.4信息化建设	60

7近期重点水土保持项目安排与实施效果	62

7.1近期重点水土保持项目	62

7.2重点项目投资匡算	63

7.3实施效果	65

8保障措施	67

8.1加强组织领导，落实目标责任	67

8.2加大资金投入，拓宽融资渠道	67

8.3强化监督管理，提高管理水平	67

8.4健全考核体系，严格目标考核	68

8.5强化宣传教育，营造舆论氛围	68

附表：

附表1  河北省社会经济情况表

附表2  河北省土地利用现状表

附表3  河北省分市水土流失面积表

附表4  河北省分水系水土流失面积表

附表5  全国水土保持区划（河北省）三级区划成果表

附表6   河北省水土保持区划成果表

附表7   河北省国家级水土流失重点防治区复核划分成果表

附表8   河北省省级水土流失重点防治区复核划分成果表

附表9   河北省平原风力侵蚀易发区划分成果表

附表10  河北省平原水力侵蚀易发区划分成果表

附表11  河北省分区水土保持监测站点布设表

附表12  河北省分市水土保持监测站点布设表

附图：

附图1   河北省水土流失现状图

附图2   河北省水土保持区划图

附图3   河北省水土流失重点防治区分布图

附图4   河北省平原水土流失易发区分布示意图

附图5   河北省重要水源地水土保持项目分布图

附图6   河北省水蚀风蚀交错区水土保持项目分布图

附图7   河北省重点区域水土保持项目分布图

附图8   河北省坡耕地水土保持项目分布图

附图9   河北省水土保持监测站点分布图

附件：

附件1   河北省水土保持区划成果报告

附件2   河北省省级水土流失重点防治区复核划分成果报告

附件3   河北省水土流失易发区调查划分成果报告

1规划基础与面临的形势

- 1.1规划基础

- 1.1.1自然条件

（1）地理位置

河北省地处华北地区东北部，北纬36°03′~42°40′、东经113°27′~119°50′之间，东临渤海，西倚太行山与山西相望，南接河南，北与内蒙接壤，东南和东北部分别毗邻山东省、辽宁省，中间环绕北京和天津市，全省面积18.86万km2，海岸线长487 km。

（2）地质地貌

河北省在大地构造中属华北地台的组成部分，分为阴山褶断带、燕山褶断带、太行山隆起带和华北平原沉降带。除山区原有部分岩石出露外，大部分地区为第四系土层所覆盖。北部阴山余脉多由花岗岩、片麻岩、闪长片麻岩组成，部分地区有中生代碎屑岩，并存在大量火成岩；东段燕山山地广泛分布石英岩和硅质灰岩、下古代浅海沉积页岩和石英岩等；太行山北部多为片麻岩、片岩及花岗岩，南部多由石英岩、砂页岩及灰岩组成。

河北省地貌类型齐全，复杂多样，有高原、山地、丘陵、平原、盆地、湖泊、海滨等不同形态，地势西北高东南低，自西北向东南依次排列为坝上高原、山地丘陵及平原三大地貌单元，其面积分别占全省总面积的9.30%、51.7%、39.0%。坝上高原海拔高程1350~1670m，燕山海拔高程50~2116m，太行山海拔高程100（满城以北50）~2870m。坝上高原和山地丘陵面积占全省面积的61%，坡度陡、土层薄、立地条件差异大，是水土流失防治的主要区域。

（3）气象、水文

河北省处于中纬度欧亚大陆东岸，属暖温带半湿润半干旱大陆性季风气候，四季分明，雨热同季。气温分布由北向南逐渐增高，年平均气温0℃~13℃，无霜期80~220d，年日照时数2450~3100h。多年平均降水量531.7mm，降水量时空分布不均，全年降水量的70%~80%集中在6~9月，在地域分布上，总趋势是由燕山、太行山迎风坡分别向西北和东南递减，年际降水量变率较大，丰水年与枯水年年降水量相差4~5倍。汛期降雨集中、历时短、强度大，极易形成水土流失危害。

河北省河流长度在10km以上的河流约1285条，常年水面面积在1km2以上的湖泊30个，90%以上河流和湖泊位于海滦河流域，少部分位于内陆河流域和辽河流域。海滦河流域由潮白河、蓟运河、北运河、永定河、大清河、子牙河、漳卫南运河、滦河、冀东沿海诸河等水系组成，内陆河水系在张家口坝上地区，以安固里淖和察汗淖为主，辽河流域位于与内蒙古、辽宁接壤的地方，主要包括老哈河、阴河、西路嘎河和大凌河等。河北省有国家级湿地公园17处，省级湿地公园33处。

（4）土壤、植被

河北省土壤主要有栗钙土、棕壤土、褐土和潮土四大类型，坝上西部和太行山北部山区以栗钙土为主，太行山、燕山山地以棕壤土、褐土为主，平原区以潮土为主。除平原区和张家口市的黄土丘陵地带土层较厚外，其他山区一般土层厚度平均不超过50cm，有机质含量低，质地疏松，土壤抗侵蚀能力较弱。

河北省植物资源种类有2800余种，随海拔高度变化呈明显的垂直性地带分布。坝上高原植被类型以亚高山草甸为主，中低山区植被以阔叶林和针叶林为主，低山丘陵以半旱生灌草丛为主，山沟及山前冲积台地上主要为经济林果，平原区植被类型以人工栽培植物为主，全省森林覆盖率31.0%。

（5）自然资源

①水资源。河北省水资源严重短缺，据河北省第二次水资源评价结果，地表水资源量120.17亿m3，地下水资源量122.57亿m3，扣除重复计算量，全省多年平均水资源总量204.69亿m3。

②生物资源。河北省生物资源比较丰富，已知陆栖（包括两栖）脊椎动物530余种，约占全国同类动物种类的29.0％，爬行类、两栖类分别有19种和10种。河北省有广阔的海面、海岸滩涂和数量众多的湖泊，有丰富的鱼、虾、蟹、贝等水产资源及多种水生植物。

③矿产资源。河北省已发现各类矿产156种，已探明资源储量矿产122种，形成了以冶金、煤炭、建材、石化为主的矿业经济体系。

- 1.1.2社会经济条件

（1）行政区划

河北省辖石家庄、承德、张家口、秦皇岛、唐山、廊坊、保定、沧州、衡水、邢台、邯郸11个设区市，定州市、辛集市2个省直管县，其它县（市、区）166个。山区、半山区县（市、区）63个。

2017年4月1日国家批准设立雄安新区，主要包括保定市的安新县、雄县、容城县，其上游山区县主要涉及保定市满城区、涞水县、阜平县、唐县、涞源县、易县、曲阳县、顺平县，石家庄市行唐县、灵寿县，张家口市蔚县、涿鹿县共12个县（区）。

（2）经济情况

2015年河北省总人口7424.92万人，人口密度394人/km2，其中农业人口3613.71万人。河北省现有62个国家级及省级贫困县，其中燕山—太行山连片特殊困难地区县22个，非集中连片国家扶贫开发重点县23个，省扶贫开发重点县17个，全省贫困人口310万人。

2015年全省生产总值29806.11亿元，第一、第二、第三产业增加值分别为3439.45亿元、14386.87亿元、11979.79亿元，分别占全省生产总值比重11.54%、48.27%、40.19%。城镇居民人均可支配收入26152元，农村居民人均可支配收入11050元。河北省社会经济情况见附表1。

（3）土地利用情况

河北省土地总面积18.86万km2，其中耕地面积652.54万hm2，园地面积83.72万hm2，林地面积460.22万hm2，草地面积276.83万hm2，分别占全省土地面积的34.60%、4.44%、24.4%、14.68%。河北省土地利用现状见附表2。

耕地面积中，<2°的耕地面积541.73万hm2，2°~6°耕地面积59.65万hm2，6°~15°耕地面积44.73万hm2，15°~25°耕地面积5.84万hm2，>25°耕地面积0.60万hm2，分别占耕地面积的83.02%、9.14%、6.85%、0.89%、0.09%。

- 1.1.3水土流失现状

根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），河北省属北方土石山区水力侵蚀类型区，水土流失类型主要是水力侵蚀，山区局部存在滑坡、崩塌、泥石流等重力侵蚀，坝上地区、沿海地区、平原黄泛区以及古河道和部分现代河道两岸存在风力侵蚀。

据全国第一次水利普查结果，河北省有水土流失面积4.71万km2，占全省土地总面积的25%，其中水力侵蚀面积4.21万km2，占水土流失面积的89.47%，主要集中在太行山、燕山山地丘陵地区；风力侵蚀面积0.50万km2，占水土流失面积的10.53%，主要集中在坝上高原区。总体上，我省水土流失以轻、中度侵蚀为主，轻、中度侵蚀面积占水土流失面积的 85.55%。河北省分市、分水系水土流失面积见附表3、附表4，河北省水土流失现状见附图1。

从行政区分布看，水土流失面积最大的是张家口市、承德市，分别占全省水土流失面积的31.34%、31.0%，其次为保定市和石家庄市，分别占全省水土流失面积的10.28%和8.25%。从地域分布看，水土流失主要分布在燕山、太行山山地丘陵区和坝上高原区，水土流失面积4.59万km2，占全省水土流失面积的97.45%，占区域土地总面积的41.34%。

从水系分布看，水土流失主要分布在海河流域的滦河水系、永定河水系、大清河水系、子牙河水系，分别占水土流失面积的28.01%、14.15%、12.55%、12.42%。潘家口—大黑汀水库、官厅水库、密云水库、岗南-黄壁庄水库、王快—西大洋水库上游水土流失占全省水土流失面积的56%左右。雄安新区上游山区县分布在大清河水系，12个县（区）水土流失面积5885.5km2。

- 1.1.4水土保持工作与成效

多年来，省委、省政府高度重视水土保持工作，将其列入重要议事日程，组织开展了大规模水土流失综合治理。特别是党的十八大以来，按照建设“经济强省、美丽河北”战略部署，牢牢把握京津冀协同发展重大机遇，紧紧围绕建设美丽乡村、打赢脱贫攻坚战等重大决策，不断顺应改革发展形势要求，全面贯彻落实水土保持法律、法规，大力开展水土保持生态建设，取得了显著的生态、经济和社会效益，为全省经济社会可持续发展提供了有力保障。

（1）水土流失面积减少，生态环境持续改善。据统计，截至2015年底，全省累计治理水土流失面积5.86万km2。普查数据显示，全省水土保持措施保存面积4.53万km2，水土流失面积由2000年的6.29万km2下降到2011年的4.71万km2，减少25%。侵蚀强度上，中度侵蚀及以上的水土流失面积由2.98万km2下降到2.12万km2，削减29%。通过封育保护、造林种草、退耕还林还草等植被建设与生态修复措施，以及坡耕地改造、坡林地治理、侵蚀沟道整治等拦淤减蚀措施，林草植被面积大幅增加，蓄水保土减沙和涵养水源能力不断提高，工程区林草植被覆盖率普遍增加20%~40%，缓洪拦沙效益达60%~80%，水土流失得到了基本控制。

（2）农业生产能力提高，农民收入大幅增长。大规模修建水平梯田、改造低产田，配套建设生产道路、小型蓄水工程和水源工程，不断改善农业生产基础设施，大力发展经济林和经济作物。共修筑梯田46.93万hm2，栽植经济林83.45万hm2、水土保持林285.88万hm2、种草16.78万hm2，配套建设小型蓄水工程34.03万处，形成了大枣、苹果、核桃、花椒、板栗、食用菌等一批特色产业区，促进了农村产业结构调整，农业综合生产能力明显提高。全省水土保持措施年增收约50亿元以上，治理区亩均增产粮食100kg以上，人均纯收入普遍比未治理区高出30%~50%，解决了500多万山丘区群众的生计问题。

（3）配套法规日益完善，监管能力不断提升。“十二五”期间，全面完成第一次水利普查水土保持情况调查，基本摸清了全省水土流失现状和水土保持措施情况。颁布实施了河北省实施《水土保持法》办法、水土保持补偿费征收使用管理办法和收费标准，进一步完善了地方配套法规制度体系。定期开展水土保持专项执法检查、生产建设项目水土保持和防汛安全检查，省级以上大中型项目基本实现监督检查全覆盖。67个水土保持重点县（市、区）开展了监督管理能力建设工作，进一步健全监管体系、提升执法能力、加大监控力度。初步建成了由1个省级水土保持监测总站、6个市级监测分站和27个监测站点组成的全省水土保持监测网络，每年发布全省水土保持监测公报。研发了水土流失自动监测仪器，完成水土保持科研成果、标准规范10多项。实施了水土流失综合治理和生产建设项目水土保持监督管理信息化监管示范试点工作，为全面推行水土保持工作数字化、信息化管理探索经验。

（4）国策宣传形式多样，良好氛围逐步形成。“十二五”期间，省人大组织召开全省学习宣传贯彻落实《水土保持法》座谈会，全面推进水土保持法律、法规的贯彻执行。组织石家庄市、承德市开展水土保持国策宣传教育进党校试点，举办水土保持摄影比赛、知识竞赛、携手呵护景区水土保持生态环境等系列宣传活动，通过省级“两报两台”，刊发宣传稿件600余篇，制作播放宣传片近30部，参与和受教育人数达60万人次。在西柏坡高速公路、清西陵景区等标志性地段设置大型公益宣传展示平台，布设水土保持公益宣传广告牌及标语4000多条，工程标示碑（牌）1000多块。创建并充分发挥水土保持科技示范园的示范辐射效应，每年到邢台前南峪和易县清西陵国家级水土保持科技示范园区参观学习的各级领导、群众和中小学生近万人次。

- 1.2面临的形势

（1）中央新时期治水方针和京津冀生态环境支撑区的战略定位，为水土保持工作指明了方向。党的十八大以来，习近平总书记发表了系列重要讲话，全面阐述了生态文明建设的方针原则和目标任务，明确了“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的战略方针，先后提出了“山水林田湖是一个生命共同体”的科学论断，反复强调“绿水青山就是金山银山”，着眼于京津冀协同发展大局，明确我省功能定位之一为京津冀生态环境支撑区。这些都为我省加快实现从注重行政推动向坚持两手发力、实施创新驱动转变，从局部治理向系统治理转变，从粗放治理向精准施治转变指明了方向，创造了新的发展条件和空间。

（2）国家推进生态文明建设和确立新的发展理念，为水土保持事业带来了更好的发展机遇。党的十八大把生态文明建设纳入中国特色社会主义事业“五位一体”总体布局，将水土流失综合治理作为生态文明建设的重要内容写入了十八大报告。十八届五中全会确立了创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，将绿色发展作为“十三五”乃至更长时期经济社会发展的重要理念，明确要“推进荒漠化、石漠化、水土流失综合治理”。全国“十三五”规划纲要将水土流失治理列入未来五年国家100个重大工程项目，上升为国家战略。水土保持生态建设将迎来更好的发展机遇。

（3）行政管理体制改革的不断深化和农业生产经营体制的不断创新变革，对新时期水土保持管理工作提出了新的要求。随着国家简政放权工作的不断深入，中央、省级的大部分行政审批事权陆续下放到基层，水土保持管理方式将发生深刻变化。按照“简政放权，放管结合，优化服务”的要求，更加注重事中事后监管，为基层提供全方位服务和工作指导。我省常住人口老龄化状况进一步加剧，且随着城镇化加速推进，大量农村年轻人口入城，农村年轻劳动力人口锐减、劳动力成本快速增加的趋势明显，农民投工投劳参与水土保持的程度降低，依靠国家补助和农民投劳的水土保持生态工程建管模式将会改变。国家大力推进农村土地承包经营权流转 ，集约化、专业化、组织化、社会化相结合的新型农业生产经营体系将快速发展，水土保持投入机制和建管体制需要不断完善和创新。

- 实现建设生态宜居的雄安新区和经济强省、美丽河北的宏伟目标，水土保持工作面临着前所未有的挑战。雄安新区的设立是“千年大计、国家大事”，坚持生态优先、绿色发展，对上游山区的水土保持工作提出了更高的要求。省委八届十二次会议提出“三个高于、两个翻番、一个全面建成”的新要求，要坚守发展和生态两条底线，打造京津冀生态环境支撑区，实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展。省第九次党代会提出，到2020年山区、湖泊、湿地、森林、草原生态功能得到修复和增强，全省森林覆盖率达到36%以上。从我省水土流失防治现状看，还面临着巨大挑战。按照目前的投入标准和治理速度，将现有水土流失面积初步治理一遍还需要近20年，对打赢脱贫攻坚战、建设“美丽河北”的支撑远远不足。开发建设过程中破坏生态、人为造成新的水土流失问题仍较突出。社会公众水土保持意识与建设生态文明的要求还有较大差距。水土保持工程建设和运行管护体制机制尚需改革创新。水土保持监测网络和科研体系尚不健全，监测管控能力和科技支撑能力不足，信息化水平低。基层技术力量薄弱，监督管理能力和社会服务能力亟待提高。

专栏1：水土保持存在的主要问题

01 水土流失综合防治任务依然艰巨 燕山、太行山山地丘陵和坝上高原区是水土流失的主要分布区，也是京津冀生态屏障和水源涵养区，还是革命老区、少数民族地区和贫困地区，水土流失预防和治理任务十分艰巨；平原水土流失易发区分布广，监管薄弱。

02 人为水土流失问题仍较突出 人为水土流失虽然得到了初步遏制，但重经济建设、轻生态保护问题依然存在，仍需进一步加强人为水土流失防治和监督管理。

03 水土保持综合监管有待加强 水土保持政府目标责任制和考核机制有待健全，水土保持工程建设和运行管护等制度有待完善。水土保持监测网络和科技支撑体系尚不健全，自动化、信息化水平低，监测能力亟待增强。

04 社会公众水土保持意识尚需提高 水土保持宣教和科普工作虽然取得了一定成绩，但生产建设过程中急功近利、破坏生态的情况仍有发生，社会公众水土保持意识尚需提高。

05 水土流失防治投入尚不能满足生态建设需要 近十年来水土保持投入明显增长，但主要以国家和省财政投入为主，投融资渠道比较单一，水土流失防治标准相对偏低，生态补偿机制和长效管护机制尚未形成，与建设生态文明要求还有很大差距。

2规划指导思想、原则与目标

- 2.1指导思想

深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会和省委第九次党代会精神，认真落实党中央、国务院关于生态文明建设的决策部署，围绕全省经济社会发展和生态文明建设大局，牢固树立尊重自然、顺应自然、保护自然的理念，坚持预防为主、保护优先，全面规划、因地制宜，注重自然修复，突出综合治理，强化监督管理，创新体制机制，充分发挥水土保持生态、经济和社会效益，实现水土资源可持续利用，为保护和改善生态环境、加快生态文明建设、推动经济社会持续健康发展、建设美丽河北、绿色河北提供重要支撑。

- 2.2基本原则

（1）坚持以人为本，人水和谐。遵循自然规律，保护和合理利用水土资源，以改善群众生产生活条件和人居环境为重点，充分体现人与自然和谐相处的理念，注重生态自然修复。

（2）坚持统筹兼顾，突出重点。坚持山水林田湖系统修复，统筹考虑整体与局部、保护与开发、山区与平原、水土保持与相关行业，充分考虑水土流失现状和防治需求，在水土流失重点预防区和重点治理区划分的基础上，突出重点，区分轻重缓急，分期分步实施。

（3）坚持分区防治，合理布局。在水土保持区划的基础上，紧密结合区域水土流失特点和经济社会发展需求，因地制宜，分区确定水土流失防治任务和途径，科学合理布局和配置措施。

（4）坚持保护优先，加强监管。把水土流失预防放在首要位置，最大限度地保护林草植被和水土保持设施，将人为水土流失减少至最低程度。强化监测和监督管理，加强信息化建设，进一步提升水土保持社会管理和公共服务水平。

（5）坚持改革创新，注重效益。不断深化改革，完善政策，创新机制。强化水土保持应用研究、关键技术攻关和科技示范推广，不断创新水土保持技术与方法，进一步提高水土流失综合治理的科技含量和生态、经济、社会效益。

- 2.3规划水平年

规划基准年为2015年，规划期为2016年—2030年，近期规划水平年为2020年，远期规划水平年为2030年。

- 2.4规划目标

（1）近期目标。到2020年，基本建成水土流失综合防治体系，重点防治区的水土流失得到有效治理，生态进一步趋向好转。全省新增水土流失治理面积11000km2，其中雄安新区上游新增水土流失治理面积1500km2，贫困地区新增水土流失治理面积7000km2，治理坡耕地150km2，中度及以上土壤侵蚀面积削减25%；土壤侵蚀强度有所下降，林草植被得到有效保护与恢复，减少土壤流失量1500万t以上。水土保持配套法规和制度更加完善，水土保持监测网络体系和信息化建设全面推进，综合监管能力稳步提升，人为水土流失得到有效控制。

（2）远期目标。到2030年，建成水土流失综合防治体系，实现全面预防保护，重点防治区的水土流失得到全面治理，生态实现良性循环。全省新增水土流失治理面积32500km2，其中雄安新区上游新增水土流失治理面积5000km2，治理坡耕地450km2，中度及以上土壤侵蚀面积削减50%；土壤侵蚀强度总体下降，林草植被得到全面保护与修复，减少土壤流失量4500万t以上，入河入湖库的泥沙大幅减少。建成完善的水土保持监测网络体系和信息化管理系统、健全的水土保持配套法规制度和监督管理体系，人为水土流失得到全面防治，水土保持社会管理和公共服务能力全面提升。规划主要指标见表2-1。水土流失总体治理规模见表2-2。

表2-1                        规划主要指标

| 序号 | 规划指标 | 近期目标（2020年） | 远期目标（2030年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中度及以上侵蚀面积削减率（%） | 25 | 50 | 预期性指标 |
| 2 | 减少土壤侵蚀量（万t） | 1500 | 4500 | 预期性指标 |

备注：①中度及以上侵蚀面积削减率=中度及以上侵蚀削减面积/现状中度及以上侵蚀面积；

②现状中度及以上侵蚀面积为2011年全国第一次水利普查数据。

表2-2                    水土流失总体治理规模

单位：km2

| 序号 | 设区市 | 总体治理规模 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 近期治理规模 |  | 远期治理规模 |  |
|  |  | 总规模 | 重点水土保持 工程治理规模 | 总规模 | 重点水土保持工程治理规模 |
| 1 | 石家庄市 | 1250 | 623 | 2588 | 1946 |
| 2 | 承德市 | 3000 | 1125 | 9734 | 3395 |
| 3 | 张家口市 | 3150 | 1437 | 9781 | 4430 |
| 4 | 秦皇岛市 | 400 | 158 | 1574 | 476 |
| 5 | 唐山市 | 350 | 117 | 1545 | 422 |
| 6 | 廊坊市 |  |  | 11 | 10 |
| 7 | 保定市 | 1400 | 655 | 4337 | 2056 |
| 8 | 沧州市 |  |  | 30 | 17 |
| 9 | 衡水市 |  |  | 20 |  |
| 10 | 邢台市 | 700 | 207 | 1352 | 641 |
| 11 | 邯郸市 | 750 | 227 | 1526 | 742 |
| 12 | 定州市 |  |  | 3 | 3 |
| 13 | 辛集市 |  |  |  |  |
| 合 计 |  | 11000 | 4549 | 32500 | 14138 |
| 其中雄安新区上游 |  | 1500 | 720 | 5000 | 2500 |

3总体布局

- 3.1总体防治方略

按照规划目标，以《全国水土保持规划》（2015—2030年）《河北省主体功能区规划》《京津冀协同规划纲要》《京津冀协同发展生态环境保护规划》等为重要依据，综合分析水土流失防治现状和趋势、水土保持功能的维护和提高需求，统筹考虑雄安新区建设、脱贫攻坚、美丽乡村建设、北京冬奥会张家口赛区及沿线区域绿化、京津保生态过渡带建设、重要水源地保护和南水北调工程保护等重点区域和重大工程需求，提出河北省水土保持总体方略。

预防：坚持“预防为主，保护优先”的水土保持工作方针，保护天然林、人工林草植被、湿地和水土保持治理成果，强化生产建设项目水土保持监督管理，实施封育保护，促进自然修复，加强局部水土流失严重地区治理，推进生态清洁小流域建设，全面预防水土流失。重点突出太行山—燕山重要水源地（含河流源头区）、坝上水蚀风蚀交错区的水土流失预防。

治理：在水土流失严重地区及重点区域开展以小流域为单元的山水田林路综合治理，加强“四荒”地、坡耕地、坡林地、沙化土地、开采迹地以及侵蚀沟道、河（湖、库）岸坡的综合整治，推进水土流失综合治理示范区建设。突出太行山—燕山重点区域、雄安新区上游地区和贫困地区以及坡耕地相对集中区域的水土流失综合治理。

监管：建立健全水土保持监督管理体系、监测网络体系和考核评价制度体系，创新体制机制，强化动态监测，提高建设管理、监督执法、监测评价、科技支撑等综合监管能力，全面提升信息化水平，建立和完善水土保持社会化服务体系。

- 3.2区域布局

河北省地貌类型多样，自然地理情况、社会经济条件和水土流失特点差异较大。为了科学合理进行水土流失防治总体布局，在全国水土保持区划三级功能分区基础上，根据河北省特点，按照分类指导、分区防治的原则，首次开展了河北省水土保持区划，分区确定水土保持功能、防治任务和途径，作为重点项目布局与规划的基础。全省共划分15个水土保持功能分区。全国水土保持区划（河北省）三级区划成果见附表5、河北省水土保持区划成果见附表6、河北省水土保持区划图见附图2，河北省水土保持区划成果报告见附件1。

- 3.2.1冀西北坝上高原区

包括张家口市的张北县、康保县、沽源县和尚义县共4个县，土地面积13774.76km2，耕地面积49.32万hm2，其中坡耕地面积5.52万hm2。属内蒙古高原南缘，南部高中间低，南部坝头山地高差大、地形破碎，中北部开阔平坦，丘陵岗地、湖泊、滩地相间分布。除闪电河、东洋河外，其他河流均为内流河，内陆河流域面积占本区域面积的79%，年均降水量347~408mm，年均大风日数50~70d，最大风速达30m/s。土壤类型主要为栗钙土，植被类型属温带草原，林草覆盖率54.78%。水土流失面积6327.36km2，其中水力侵蚀面积1992.98km2，风力侵蚀面积4334.38km2。风力侵蚀以轻度侵蚀为主，主要发生在植被稀疏的沙化土地，水力侵蚀以轻度侵蚀为主，主要分布在坝头荒坡地和坡耕地。

冀西北坝上高原区分布有大面积草场和湖淖湿地，是国家重点生态功能区，河北生态旅游、绿色能源以及特色生态农业重点发展区。由于过度垦殖和超载放牧，林草覆盖低，土地沙化、草场退化问题突出，是京津沙源之一。气候寒冷，干旱多风，无霜期短，蒸发量大，降水量少，无外来地表水补充，植被生长缓慢，生态重度脆弱。耕作层薄，顺坡耕种，广种薄收，地力损失严重。本区水土保持主导功能是防风固沙、生态维护。主要任务是增加林草植被覆盖，控制风沙危害，保护草原和湖淖湿地生态，提高农牧业生产能力。以治理沙化土地、荒坡地、坡耕地的水土流失为重点，加大沿边沿坝防护林带、退耕还林、京津风沙源治理等生态工程建设力度，营造坝头水土保持林带、沿边防风固沙林带、农牧防护林带，设置人工沙障，修建沟道拦沙工程，推行等高耕作，建立防风固沙防护体系。加强内陆湖区天然草场、湖淖湿地保护和人工草场建设，采取封育保护、人工种植、补播、禁牧休牧、划区轮牧、舍饲圈养等措施，防治草场沙化退化。严格控制地下水开采和高耗水作物种植面积，推行高效节水灌溉和集约化经营，提高农业生产效率，巩固退耕成果。加强对旅游开发、新能源生产建设项目的监督管理，保护和恢复植被。

- 3.2.2燕山西部山地丘陵区

包括张家口市的桥东区、桥西区、下花园区、宣化区、崇礼区、赤城县、怀来县共7个县（区），土地面积12325.73km2，耕地面积17.59万hm2，其中坡耕地面积5.38万hm2。山地、丘陵、盆地相间分布，永定河、白河上游流域是官厅水库和密云水库的重要水源补给区。年均降水量385~469mm，土壤类型主要有棕壤土、褐土和栗钙土，植被类型属温带落叶阔叶林，林草覆盖率73.20%。水土流失面积4625.34km2，以轻度水力侵蚀为主，主要分布在荒山荒坡和坡耕地。

燕山西部山地丘陵区分布大面积森林和草地，是京冀重要水源保护区和生态屏障，环首都绿色经济圈重要组成部分，北京冬奥会张家口赛区及沿线区域，其中的宣化区、崇礼区、赤城县及怀来县为省级重点生态功能县。区内山高坡陡，气候寒冷，干旱多风，生态脆弱，坡耕地较多，涵养水源能力不足。河道、沟道岸坡侵蚀严重，泥沙淤积明显。本区水土保持主导功能是水源涵养、土壤保持，主要任务是加强林草植被建设和水源地保护，减少河库淤积，维护和提高土地生产力。以小流域为单元综合治理荒山荒坡、坡耕地、侵蚀沟道和河库岸坡水土流失，加大国家水土保持重点工程建设力度，近期重点抓好北京冬奥会张家口赛区小流域治理及沿线绿化。荒山荒坡营造水土保持林、水源涵养林，实施封育保护，调节径流，涵养水源。丘陵区实施坡改梯工程、沟头防护、沟道谷坊工程，控制沟道侵蚀和泥沙下泄，保护耕地，提高粮食产量，发展特色林果业。水源地周边、城镇周边及河流源头区建设生态清洁小流域，保护饮用水水源。以河道两侧、水库周边一定范围为重点，采取生物和工程措施，整治岸坡，营造植物保护带，修复河流生态。

- 3.2.3燕山北部高原山地区

包括承德市的丰宁县、围场县、隆化县共3个县，土地面积23249.50km2，耕地面积26.33万hm2，其中坡耕地面积13.09万hm2。地貌类型有高原和山地，是潮河和滦河的发源地，密云水库和潘家口、大黑汀水库的重要水源区。年均降水量420~450mm，土壤类型主要有棕壤土、褐土、草甸土，植被类型属温带草原—针叶阔叶林，林草覆盖率82.48%。水土流失面积8335.33km2，其中水力侵蚀面积7707.74km2，风力侵蚀面积626.59km2。坝上以轻度风力侵蚀为主，主要分布在沙化土地，坝下以轻、中度水力侵蚀为主，主要分布在荒山荒坡和坡耕地。

燕山北部高原山地区森林、草场资源丰富，北部高原生物多样性保护重要，是国家重点生态功能区，京津冀生态屏障，潮河、滦河源头重要水源保护区，河北生态旅游、绿色能源、特色农业等生态产业重点发展区。由于自然条件恶劣，过度开垦和超载放牧，草场退化、土地沙化问题突出，生态重度脆弱，是京津沙源之一。坡耕地占耕地的50% 以上，水土流失严重。接坝地区地形陡峭，土层瘠薄，荒坡植被覆盖低，涵养水源能力不足，水力侵蚀和风力侵蚀均严重。坝下沙质河岸、风口、沙带较多，是下游河道、水库泥沙主要来源。本区水土保持主导功能是水源涵养、防风固沙，主要任务是加强林草植被保护与建设，涵养水源，控制风沙危害，保护河流源头和湿地生态，减少河库泥沙淤积，提高农林牧业生产能力。以治理沙化土地和荒坡地、坡耕地的水土流失为重点，加大退耕还林、京津风沙源治理、坡耕地水土流失综合治理等生态工程建设力度。坝上地区采取封育保护、人工种草、轮封轮牧、舍饲圈养等措施，防治草场沙化退化。营造防风固沙林，改善风口和沙化土地集中地区的生态环境。坝下营造水源涵养林、水土保持林，提高涵养水源能力。综合整治坡耕地、侵蚀沟道和河道岸坡，减沙拦淤，提高土地生产力。营造河岸植物保护带，修复河流生态。河流源头区、城镇周边开展生态清洁小流域治理，保护饮用水水源。加强对旅游开发、新能源生产建设项目的监督管理，保护和恢复植被。

- 3.2.4燕山中部山地丘陵区

包括承德市的双桥区、双滦区、鹰手营子矿区、滦平县、承德县、兴隆县、宽城县、平泉县共8个县（区），土地面积16240.03km2，耕地面积13.67万hm2，其中坡耕地面积4.76万hm2。地貌类型主要有山地、丘陵，潮河和滦河的上游，是密云水库和潘家口、大黑汀水库主要的水源补给区。年均降水量468~606mm，土壤类型主要有棕壤土、褐土，植被类型为温带针叶阔叶林，林草覆盖率79.62%。水土流失面积6265.36km2。以轻、中度水力侵蚀为主，主要分布在坡耕地、坡林地。

燕山中部山地丘陵区是我省林草资源最为丰富的地区，是京津和冀东地区生态屏障、重要水源保护区，生物多样性重要保护区，辽河源头保护区。其中的滦平县、承德县、兴隆县、宽城县为省级重点生态功能县。由于山高坡陡，土层薄，降水量大且暴雨集中，水土流失强度大，常发生山洪灾害。本区林草覆盖率较高，但坡林地特别是板栗林种植区坡度陡，片麻岩风化强烈，林下地表裸露、缺乏保护，水土流失及其危害严重。坡耕地量多分散、土层较薄。矿区林草植被差。本区水土保持主导功能是水源涵养、生态维护，主要任务是加强林草植被封育保护和水源地保护，修复河流生态，维护生物多样性，提高农林牧业生产能力，保障饮用水水源安全。构筑“生态修复区、生态治理区、生态保护区”水土保持防线，以开展生态清洁小流域治理为重点，加强林草植被封育保护，促进自然修复，营造水土保持林、水源涵养林，改造坡耕地，治理坡林地，整治沟道，缓洪拦沙护地，配套建设植物过滤带、农村污水和垃圾收集处理设施，减轻面源污染，保护饮用水水源。修建小型蓄水工程和节水灌溉工程，发展特色农林产业和设施农业。加强矿山植被恢复与重建，改善生态。

- 3.2.5燕山南部山地丘陵区

包括唐山市的遵化市、迁西县、迁安市、滦县共4个县（市），土地面积5228.70km2，耕地面积14.82万hm2，其中坡耕地面积0.76万hm2。地貌类型有山地、丘陵和平原，迁西县是潘家口、大黑汀水库水源地之一。年均降水量650~707mm，土壤类型主要为褐土，植被类型为温带落叶阔叶林，林草覆盖率47.23%。水土流失面积1932.95km2，以轻、中度水力侵蚀为主，主要分布在矿山迹地、坡林地和坡耕地。

燕山南部山地丘陵区是天津和冀东地区生态屏障，天津和唐山市饮用水水源地，煤炭、铁矿等资源密集区。本区地处燕山南麓，降水量大、暴雨集中，易引发山洪灾害，造成严重水土流失，影响农业生产。山场农林开发程度高，林草覆盖率相对较低。坡林地特别是板栗林下地表裸露，水土流失及其引起的面源污染问题突出，恶化水生态环境。工业生产发达，矿山开采区分布广，生态环境差。本区水土保持主导功能是土壤保持、水源涵养，主要任务是加强矿产开采管理，防控面源污染，保护水源，维护和提高土地生产力。以矿山迹地、坡林地为重点进行水土流失综合治理。山区封山育林，加大生态修复力度，提高林草覆盖率。丘陵区结合径流截排工程、沟道缓洪拦沙工程和小型蓄水工程，综合整治坡林地和坡耕地，控制泥沙下泄，保护耕地，发展特色林果业和生态观光农业。水库周边及旅游区开展生态清洁小流域建设，严格控制化肥农药施用。加强矿山生态环境综合整治，加快植被恢复与重建。

- 3.2.6燕山东部山地丘陵区

包括秦皇岛市的山海关区、海港区、北戴河区、抚宁区、卢龙县、昌黎县、青龙县共7个县（区），土地面积7802.93km2，耕地面积18.36万hm2，其中坡耕地面积6.59万hm2。地貌类型有山地、丘陵、平原。河流主要有青龙河、洋河、石河，是桃林口水库、洋河水库和石河水库的主要水源地。年均降水量615~681mm，土壤类型主要有棕壤土和褐土，植被类型为温带落叶阔叶林，林草覆盖率56.69%。水土流失面积2356.46km2，以中、轻度水力侵蚀为主，主要分布在坡耕地、荒坡地。

燕山东部山地丘陵区地处渤海湾核心地带，北方沿海生态良好宜居区，沿海湿地生物多样性保护重要区，秦皇岛市的生态屏障和饮用水水源地。本区降水量大，山前垦殖率高，坡耕地比重大，涵养水源能力差，是发生水土流失和山洪灾害的主要区域。沿海自然保护区集中，环境优美，旅游开发程度高，人为活动频繁，土地沙化问题突出。本区水土保持主导功能是生态维护、水源涵养，主要任务是加强林草植被封育保护和水源地、湿地保护，修复河流生态，提高农林业生产能力，保障饮用水水源安全。以治理坡耕地水土流失为重点，山区加强封山育林和生态修复，涵养水源。丘陵区改造坡耕地，配套修建小型蓄水工程，发展特色林果业和生态观光农业。水源地周边、旅游区开展生态清洁小流域建设，配套建设植物过滤带，防控面源污染。加大沿海防护林体系建设力度，增加植被覆盖，防风固沙。加强城镇建设和旅游开发项目水土保持监督管理，保护地表植被。

- 3.2.7太行山北部山地丘陵区

包括张家口市的万全区、蔚县、阳原县、怀安县、涿鹿县5个县（区），土地面积10696.04km2，耕地面积27.21万hm2，其中坡耕地面积9.32万hm2。土石山地、黄土丘陵、谷地、盆地镶嵌分布，地处永定河上游，官厅水库的重要水源补给区。年均降水量374~446mm，土壤类型主要有栗褐土、棕壤土，植被类型为温带落叶阔叶林，林草覆盖率60.45%。水土流失面积3808.29km2，以轻度水力侵蚀为主，主要分布在荒山荒坡、坡耕地。

太行山北部山地丘陵区是京冀生态屏障，地表水源涵养区，区内5县（区）全部列入省级重点生态功能县，小五台山是生物多样性保护重要区。受河流切割，地形支离破碎，沟壑纵横，沟谷侵蚀严重，是下游河道泥沙的主要来源。本区干旱少雨，可利用水资源短缺，生态脆弱。荒坡面积大，坡耕地多，水源涵养能力差，土地生产力低。本区水土保持主导功能是水源涵养、蓄水保水，主要任务是加强林草植被建设和保护，提高水资源利用率和土地生产力，保障农林牧业生产。以坡耕地、荒坡地为重点进行水土流失综合治理，加大京津风沙源治理工程和国家水土保持重点建设工程力度，山区封山育林、退耕还林，营造水土保持林和水源涵养林，提高林草植被覆盖率，增强水源涵养能力。丘陵区综合治理坡耕地水土流失，修建水平梯田，配套建设小型蓄水工程和高效节水灌溉工程，调整种植结构，发展生态农业、特色林果业。采取工程措施和植物措施控制沟道侵蚀，保护耕地，减少泥沙下泄及水土流失引起的农业面源污染。营造河岸植物保护带，恢复河流生态。加快矿山开采迹地土地整治和植被恢复，改善生态环境。

- 3.2.8太行山中南部山地丘陵区

包括石家庄市、保定市、邢台市、邯郸市4市的30个县（市、区）（见专栏2），土地面积31921.89km2，耕地面积84.52万hm2，其中坡耕地面积12.58万hm2。地貌类型有山地、丘陵及平原，大清河、子牙河、漳卫河等为海河南支河流水系，是岗南—黄壁庄、王快—西大洋、岳城等水库的水源补给区，是雄安新区、石家庄市、保定市、邢台市、邯郸市主要水源地，南水北调中线工程左岸汇水区。年均降水量575~618mm，土壤类型主要有棕壤土、褐土，植被类型为温带落叶阔叶林，林草覆盖率44.06%。水土流失面积12310.77km2，以轻、中度水力侵蚀为主，主要分布在荒山荒坡、稀疏林地和坡林地。

太行山中南部山地丘陵区是冀中南地区的重要生态屏障和城市饮用水水源地，特色农产品和生态农业基地。山区山高坡陡、土层薄，山洪灾害多发，影响下游南水北调工程以及交通设施和村镇安全。丘陵区荒山荒坡面积大、林草植被覆盖率低，土壤保水保肥能力差、涵养水源能力低，本区开发较早，开垦程度高，梯田和经济林下工程年久失修、田坎损坏严重，水土流失问题突出，影响农林生产。煤炭、铁矿、石灰石等资源丰富，生产活动频繁，山体破坏严重。本区水土保持主导功能是土壤保持、水源涵养，主要任务是增加林草植被，提高蓄水保土和涵养水源能力，维护和提高土地生产力，保护饮用水水源地、南水北调工程，保障供水安全和雄安新区生态安全。以治理荒坡地、坡林地为重点，开展以小流域为单元水土流失综合治理，大力实施太行山绿化工程、国家水土保持重点建设工程和土地整治工程。山区营造水源涵养林、水土保持林，加大封育保护力度，加快生态修复速度。丘陵区营造生态经济林，整修梯田和经济林下蓄水保土工程，改造坡耕地，建设小型蓄水工程和节水灌溉工程，改善农业生产基础设施，创造良好的生态环境和旅游环境。综合整治山洪沟道，拦沙、护岸、排洪，减轻洪水对下游的威胁。水源地周边开展生态清洁小流域建设，控制面源污染，保护水源。全面加强对生产建设项目的监督管理，加快山体修复和矿山植被恢复与重建。

专栏2：太行山中南部山地丘陵区范围

01石家庄市井陉矿区、鹿泉区、行唐县、灵寿县、平山县、井陉县、元氏县、 赞皇县

02保定市的满城区、涞水县、涞源县、易县、顺平县、阜平县、唐县、 曲阳县

03邢台市桥东区、桥西区、沙河市、临城县、隆尧县、内丘县、邢台县

04邯郸市邯山区、丛台区、复兴区、峰峰矿区、武安市、涉县、磁县

- 3.2.9冀中平原北部区

包括廊坊市的广阳区、安次区、三河市、霸州市、大厂回族自治县、香河县、固安县、永清县，保定市的涿州市共9个县（市、区），土地面积5236.71km2，耕地面积33.62万hm2。地处潮白河、北运河、龙河等河流下游，年均降水量520~620mm，土壤类型主要有潮土、褐土和沼泽土，植被类型为温带落叶阔叶林，林草覆盖率12.29%。水土流失面积60.36km2，以轻度水力侵蚀为主，主要分布在北部丘陵区和南部的永定河沿岸。沙化土地和有明显沙化趋势的土地面积990km2。

冀中平原北部区是京津产业转移的重要承载地，经济发达，城镇化速度较快，开发建设活动频繁，水土流失潜在风险较大。本区水土保持主导功能是人居环境维护、防风固沙，主要任务是控制永定河泛区风沙危害和河渠岸坡侵蚀，改善区域生态，提高人居环境质量。以建设京津保生态过渡带为重点，成片建设森林，营造河湖岸坡植物保护带，增加植被覆盖，治理沙化土地和河道、堤防岸坡水土流失，修复河流生态，改善水生态环境。加强对城镇建设、产业园区建设等生产建设活动的监督管理，建设雨水收集利用工程和降水蓄渗设施，增强城镇雨洪利用能力，减少水土流失，减轻内涝危害。

- 3.2.10白洋淀文安洼区

包括雄安新区的安新县、容城县、雄县，保定市的高阳县，沧州市的任丘市，廊坊市的文安县共6个县（市），土地面积4120.07km2，耕地面积23.95万hm2。地势低洼，蓄纳大清河水系各河流来水。年均降水量501~531mm，土壤类型主要为潮土，植被类型为温带落叶阔叶林，林草覆盖率5.84%。水土流失面积28.7km2，以轻度水力侵蚀为主，主要分布在河、渠及堤防岸坡。沙化土地和有明显沙化趋势的土地面积114km2。

白洋淀是华北最大的淡水湖泊湿地，生物多样性重要保护区，具有缓洪滞沥、蓄水兴利、调节气候、净化水质等重要生态功能。文安洼是沼泽湿地、蓄滞洪区。近年来受上游来水减少、开发利用等影响，湿地面积萎缩，水环境较差，生态功能退化。入淀河道岸坡侵蚀、淀口泥沙淤积严重。本区是雄安新区所在地，京津保生态过渡带区，水土保持主导功能是生态维护、水质维护，主要任务是保护湿地生态，减少入淀泥沙，提高湿地生态调节能力和洪水调蓄能力。以扩大湿地生态空间、保护水生态为重点，退田还湿，连片恢复湿地，维护生物多样性。采取清淤、护岸、植物过滤带、植物保护带等措施，治理河道、堤防岸坡水土流失，建设河流生态廊道和湿地，成片建设森林，形成京津保生态过渡带。

- 3.2.11冀中平原中部区

包括石家庄市、廊坊市、保定市、沧州市、衡水市、邢台市的33个县（市、区），（见专栏3），土地面积18642.85km2，耕地面积112.54万hm2。地处大清河、子牙河水系中下游，流经本区河流众多。年均降水量488~525mm。土壤类型主要为潮土、褐土，植被类型为温带落叶阔叶林，林草覆盖率8.22%。水土流失面积316.46km2，以轻度水力侵蚀为主，主要分布在河道、堤防及渠道岸坡。沙化土地和有明显沙化趋势的土地面积1551km2。

专栏3：冀中平原中部区范围

01 石家庄市长安区、桥西区、新华区、裕华区、栾城区、藁城区、辛集市、新乐市、正定县、高邑县、深泽县、无极县、赵县、晋州市

02 廊坊市大城县

03 保定市竞秀区、莲池区、清苑区、徐水区、安国市、定州市、高碑店市、望都县、定兴县、蠡县、博野县

04 沧州市肃宁县、河间市

05 衡水市深州市、饶阳县、安平县

06 邢台市宁晋县、柏乡县

冀中平原中部区是河北省农产品主产区，京广沿线为国家重点开发区，水资源供需矛盾突出，部分地区地下水超采严重，滹沱河、大沙河等河流沿线有大面积沙化土地，河道干涸，水生态环境较差。本区水土保持主导功能是人居环境维护、农田防护，主要任务是改善区域生态环境，提高人居环境质量，保护农田，提高农业生产能力。以修复河流生态为重点，治理河道、堤防岸坡水土流失，实施水系连通工程，维持河道生态用水，改善水生态环境。采取以绿代水、营造岸坡植物保护带等措施，打造绿色生态廊道。结合河、渠、路、堤、村植树造林，营造农田防护林网，发展农业高效节水灌溉，减少化肥农药施用，提高农产品品质。对城镇、产业园区建设等活动进行监督管理，推进城镇水土保持生态环境建设，加强城镇雨水集蓄利用，减轻内涝危害，改善城镇生态环境。

- 3.2.12冀中平原南部区

包括沧州市、衡水市、邢台市和邯郸市的38个县（市、区），（见专栏4），土地面积25603.45km2，耕地面积181.20万hm2。区内地势低洼，河渠众多，排灌兼用，河流主要有漳河、卫河、子牙河等。年均降水量526~541mm，土壤类型主要为潮土，植被类型为温带落叶阔叶林，林草覆盖率7.86%。水土流失面积297.73km2，以轻度水力侵蚀为主，主要分布在河渠及堤防岸坡、岗丘。沙化土地和有明显沙化趋势的土地面积2449km2。

冀中平原南部区是河北省农产品主产区。由于历史上洪水泛滥、冲淤，在黄河泛区、古河道等地形成大量沙质土地，加之春季干旱少水、生产翻耕、植被覆盖少，风沙危害较严重，影响农业生产和人居环境。工农业用水量大，水资源短缺，地下水超采严重，加重土地沙化趋势。本区水土保持主导功能是农田防护、防风固沙，主要任务是维护耕地生产力，减轻风沙危害，保障粮食生产，提高农产品品质。以营造和完善农田防护林网为重点，结合河、渠、路、堤、村植树造林，改善农田小气候，减轻风沙危害。整治河渠岸坡，防止冲刷侵蚀，减少河渠淤积。完善农田排灌体系，发展高效节水灌溉，调整种植结构。沙耕地采取免耕、休耕、轮耕轮作、间作套种等保护性耕作措施，减轻土壤风力侵蚀。综合治理沙荒地，种植水土保持优良植物品种，发展生态经济林和林下经济，增加土地收益。加强平原水土流失易发区生产建设项目监督管理，减少新增人为水土流失。

专栏4：冀中平原南部区范围

01 沧州市新华区、运河区、沧县、献县、泊头市、东光县、盐山县、南皮县、吴桥县、孟村回族自治县、青县

02 衡水市武邑县、武强县、故城县、景县、阜城县、枣强县

03 邢台市任县、南和县、巨鹿县、新河县、广宗县、平乡县、威县、清河县、临西县、南宫市

04 邯郸市成安县、大名县、肥乡县、永年县、邱县、鸡泽县、广平县、馆陶县、魏县、曲周县、临漳县

- 3.2.13衡水湖区

衡水湖区包括衡水市的冀州区、桃城区2个区，土地面积1519.64km2，耕地面积9.04万hm2。地势低洼，承接滏阳河及周边河道、排水渠来水。年均降水量488~510mm，土壤类型主要为潮土，植被类型为温带落叶阔叶林，林草覆盖率7.54%。水土流失面积11.63km2，以轻度水力侵蚀为主，主要分布在河渠岸坡。沙化土地和有明显沙化趋势的土地面积90km2。

衡水湖是国家级自然保护区，城市饮用水水源地。区域内村镇密集，人为活动频繁，水资源短缺，生态环境脆弱。本区水土保持主导功能是生态维护、水质维护，主要任务是保护湿地生态，维护生物多样性，减少入湖泥沙，保护水源。以防控面源污染为重点，发展生态农业、节水农业，严格控制化肥农药施用量，建设村镇垃圾、污水收集处理设施，改善湖区水质。营造植物过滤带、拦淤带和河岸植物保护带，建设河流湿地，治理河渠岸坡水土流失，减少入湖泥沙，修复入湖河流生态。

- 3.2.14冀东平原区

包括唐山市的古冶区、开平区、路南区、路北区、丰润区、玉田县共6个县（区），土地面积3200.87km2，耕地面积17.71万hm2。燕山南麓平原，河流主要为陡河、蓟运河等独流入海河流，陡河水库水源地。年均降水量597~635mm，土壤类型主要为褐土和潮土，植被类型为温带落叶阔叶林，林草覆盖率11.82%。水土流失面积326.75km2，以轻度水力侵蚀为主，主要分布在北部丘陵区。沙化土地和有明显沙化趋势的土地面积115km2。

冀东平原区城镇化水平较高，经济发达，人为活动频繁，农业面源污染较严重，生态环境质量较差。北部丘陵区水土流失较严重，沿河及河流故道存在大面积沙化土地，耕地沙化明显，水土流失潜在危险较大。本区水土保持主导功能是人居环境维护、农田防护，主要任务是改善区域生态，提高城镇人居环境质量，保护农田，提高农业生产能力。以推进城镇水土保持生态环境建设为重点，保护河流湖泊生态和城市湿地，修复河流生态，建设湿地公园、森林公园以及雨水收集利用工程和降水蓄渗设施，增强城镇雨洪利用能力，减轻内涝危害，提高城镇生态环境容量。综合治理水土流失和沙化土地，营造水源涵养林、农田防护林、护岸护坡林，发展生态农业和清洁生产，防控农业面源污染。加强对矿区、城镇建设区和产业园区生产建设活动的监督管理，保护生态环境。

- 3.2.15冀东渤海湾区

包括唐山市的曹妃甸区、丰南区（含芦台经济开发区、汉沽管理区）、乐亭县、滦南县及沧州市的黄骅市、海兴县共6个县（市、区），土地面积9026.48km2，耕地面积29.39万hm2。滨海平原，洼地、滩涂广阔，滦河、陡河、漳卫新河等流经本区入海，河网密布。年均降水量552~596mm，土壤类型主要有潮土、盐土，植被类型为温带落叶阔叶林，林草覆盖率4.05%。水土流失面积82.08km2，以轻度水力侵蚀为主，主要分布在河渠岸坡。沙化土地和有明显沙化趋势的土地面积1023km2。

冀东渤海湾区为国家优化开发区和生物多样性保护重要区，油气盐资源丰富，滨海湿地景观多样，由于资源开发强度大，城镇建设速度快，水资源开发利用强度高，局部地区土地沙化及潜在沙化趋势明显，沿海地区土壤板结和土壤盐渍化严重，植物生长困难。本区水土保持主导功能是生态维护，主要任务是保护湿地自然景观和岸线生态，维护生物多样性。以湿地生态保护与恢复为重点，实施水系连通工程，维护和扩大湿地面积。综合整治河渠岸坡，建设护岸护坡林和植物过滤带，维护河流生态。建设沿海防护林、护滩林、景观林，防风固沙，改善城镇生态环境。加强对生产建设项目的监督管理，保护植被和自然景观，加快植被恢复。

- 3.3重点防治区

水土流失重点防治区分为国家级水土流失重点防治区、省级水土流失重点防治区。河北省范围内涉及4片国家级水土流失重点防治区、4片省级水土流失重点防治区，区域面积124774.35km2，其中重点预防和重点治理面积30757.98km2。河北省国家级水土流失重点防治区复核划分成果见附表7，河北省省级水土流失重点防治区复核划分成果见附表8，河北省水土流失重点防治区分布图见附图3，河北省省级水土流失重点防治区复核划分成果报告见附件2。

- 3.3.1河北省国家级水土流失重点防治区

我国共有国家级水土流失重点防治区40个，河北省涉及燕山国家级水土流失重点预防区、黄泛平原风沙国家级水土流失重点预防区、永定河上游国家级水土流失重点治理区、太行山国家级水土流失重点治理区4个片区，包括河北省54个县（市、区），区域面积111870.69km2，其中重点预防和重点治理面积28240.67km2。

燕山国家级水土流失重点预防区涉及张家口市、承德市、唐山市、秦皇岛市18个县（市、区），区域面积57672.13km2，其中重点预防面积10690.52km2；黄泛平原风沙国家级水土流失重点预防区涉及邯郸市4个县，区域面积3077.40km2，其中重点预防面积83.81km2；永定河国家级水土流失重点治理区涉及张家口市14个县（区），区域面积24461.75km2，其中重点治理面积8220.69km2；太行山国家级水土流失重点治理区涉及石家庄市、保定市、邢台市、邯郸市等4个市共18个县（市、区），区域面积26659.41km2，其中重点治理面积9245.65km2。

- 3.3.2省级水土流失重点防治区

在国家级水土流失重点防治区划分成果基础上，参照全国水土保持规划水土流失重点防治区划分导则，制订了河北省省级水土流失重点防治区划分指标、标准和划分体系，按照与国家级水土流失重点防治区“不重不漏”的要求，共划分4片省级水土流失重点防治区，即：坝上省级水土流失重点预防区、沿海省级水土流失重点预防区、太行山省级水土流失重点治理区、燕山省级水土流失重点治理区，区域面积12903.66km2，其中重点预防和重点治理面积2517.31km2。

坝上省级水土流失重点预防区涉及张家口市的康保县，区域面积3365.33km2，其中重点预防面积734.04km2；沿海省级水土流失重点预防区涉及唐山市、秦皇岛市的4个县（区），区域面积3339.49km2，其中重点预防面积81.53km2；太行山省级水土流失重点治理区涉及保定市、石家庄市、邯郸市等3个市6个县（区），区域面积3788.00km2，其中重点治理面积993.05km2；燕山省级水土流失重点治理区涉及秦皇岛市、唐山市6个县区，区域面积2410.84km2，其中重点治理面积708.69km2。

4预防保护

坚持预防为主，保护优先，守住生态底线。全面实施预防保护，扩大林草覆盖面积，涵养水源，保持水土，预防和减轻水土流失。对林草覆盖率高、存在水土流失潜在危险的区域和边远山区实施封育保护、自然修复。对重要水源地和河流源头、水蚀风蚀交错区实施重点预防保护，治理局部严重区域的水土流失，依法监控生产建设活动，保护治理成果。

- 4.1预防范围

水土流失预防范围主要为山区、丘陵区、风沙区及平原水土流失易发区。平原水土流失易发区划分结果见专栏5。

重点预防区域包括：饮用水水源地、河流源头、河流两岸以及水库和湖泊的周边；坝上生态脆弱区；水源涵养区、自然保护区、风景名胜区、湿地公园、森林公园等具有重要生态功能的区域或生态敏感区域。

专栏5：平原水土流失易发区

按照《全国水土保持规划》界定的其他水土流失易发区域范围和条件，河北省平原水土流失易发区划分结果如下： - 风力侵蚀易发区：涉及69个县（市、区）、325个乡（镇、街道办）； 02 水力侵蚀易发区：涉及139条河道、13个蓄滞洪区和8个自然保护区的管理区； 03 人为集中扰动区：涉及市级及以上开发区（园区、集聚区）和矿产资源集中开采区、城镇建设区，以及大型生产建设项目施工区。 河北省平原风力侵蚀易发区、水力侵蚀易发区划分成果见附表9、附表10，河北省平原水土流失易发区分布示意图见附图4，河北省平原水土流失易发区调查划分成果报告见附件3。

- 4.2预防对象

预防对象指在预防保护范围内需保护的林草植被、水土保持设施等，主要包括：天然林、郁闭度高的人工林、植被覆盖度较高的草原、草场和草地；水土流失严重、生态脆弱地区的植被；河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带；水土流失综合治理成果等其他水土保持设施。

- 4.3预防措施

预防措施主要包括保护管理、封育、辅助治理及面源污染防控措施。

保护管理主要是依法限制或禁止可能造成水土流失的生产建设活动，对取土、挖砂、采石、开垦陡坡地以及基础设施建设、矿产资源开发等采取预防监管措施，落实生产建设项目水土保持“三同时”制度，减少对地貌植被扰动，保护生态。建立管护网络，落实管护责任，加强对水土流失综合治理成果的运行管护，保障水土保持措施长期发挥效益。

封育措施主要是对边远山区、河流源头区、水源涵养区、水源保护区的森林植被采取抚育更新、林分改造、补植补种、自然修复，增强水源涵养和水土保持功能。对天然草原、草场和草地采取禁牧休牧轮牧、网围栏、舍饲养畜、改良草场等措施，恢复和改善生态。

辅助治理措施是对预防保护范围内的局部水土流失严重区进行综合治理，控制坡面、沟道、沙化土地的水土流失，促进预防保护措施实施和防护效果的充分发挥，包括工程措施、植物措施、保护性耕作措施。

面源污染防控主要是对近库（湖、河）及村镇周边农村生活垃圾和污水采取集中堆放、收集和处理措施，滨库（河）建设植物保护带、植物过滤带和人工湿地，严格控制化肥、农药使用，减少农业面源污染，保障水源地水质安全。

- 4.4重点预防水土保持项目

按照总体防治方略、水土流失重点防治区划分及全国水土保持规划确定的重点水土保持预防项目安排，拟定我省范围内重要水源地（湖库型）和水蚀风蚀交错区2个重点预防水土保持项目。本着“大预防、小治理”的指导思想，对重点预防项目所涉及县、市、区的预防对象和局部存在的水土流失进行综合治理，充分考虑预防保护对象的重要性、迫切性，确定项目的范围、任务和规模。

- 4.4.1重要水源地水土保持项目

- 项目范围及基本情况。河北省湖库型重要水源地包括17座大中型水库和衡水湖，共涉及国家和省级水土流失重点防治区中的22个重点县（市、区）和4个平原县（区），总面积5.72万km2，林草覆盖率67.25%，水土流失面积2.07万km2，以轻、中度水力侵蚀为主，主要分布在荒坡、坡林地和侵蚀沟道，水土流失造成湖库泥沙淤积问题比较突出。湖库周边区域人口相对密集，村镇及周边垦殖区生产活动频繁，农村生活污水、垃圾等引起的面源污染比较严重。

（2）建设任务。加强林草封育保护，建设以水源涵养林为主的植被，控制水土流失，提高水源涵养能力。近库（湖、河）及村镇周边建设生态清洁小流域，滨库（湖、河）建设植物保护带和湿地，促进重要水源地的坡耕地退耕还林还草，减少入河（湖、库）泥沙及面源污染物，维护水质安全。

（3）建设规模。近期到2020年，防治面积7479km2，其中预防面积6422km2，局部重点治理面积1057km2；远期到2030年累计防治面积20604km2，其中预防面积17276km2，局部重点治理面积3328km2。重要水源地水土保持项目建设规模见表4-1，河北省重要水源地水土保持项目分布图见附图5。

表4-1           　                      重要水源地水土保持项目建设规模

单位：km2

| 水土保持分区 | 涉及县（市、区） | 区域面积 | 林草面积 | 近期规模 |  | 远期规模 |  | 重要湖库名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 预防面积 | 局部治理 面积 | 预防面积 | 局部治理 面积 |  |
| 燕山西部山地丘陵区 | 张家口市宣化区、赤城县、 怀来县 | 9388.94 | 6700.27 | 1496 | 203 | 4145 | 640 | 官厅水库 密云水库 潘家口水库 大黑汀水库 陡河水库 桃林口水库 洋河水库 石河水库 |
| 燕山北部高原山地区 | 承德市丰宁县 | 8738.67 | 7344.08 | 897 | 122 | 2487 | 384 |  |
| 燕山中部山地丘陵区 | 承德市双滦区、滦平县、 承德县、兴隆县、宽城县 | 12144.94 | 9766.47 | 1645 | 224 | 4560 | 704 |  |
| 燕山南部山地丘陵区 | 唐山市遵化市、迁西县 | 2974.20 | 1908.46 | 139 | 34 | 373 | 121 |  |
| 燕山东部山地丘陵区 | 秦皇岛市山海关区、抚宁区、青龙县 | 5318.04 | 3910.84 | 748 | 75 | 2073 | 235 |  |
| 太行山北部山地丘陵区 | 张家口市涿鹿县 | 2802.14 | 2338.42 | 304 | 47 | 715 | 148 |  |
| 太行山中南部山地丘陵区 | 石家庄市井陉县、灵寿县、平山县，保定市阜平县、唐县，邢台市邢台县，邯郸市磁县 | 12025.08 | 6007.21 | 1193 | 352 | 2906 | 1096 | 王快水库 西大洋水库 岗南水库 黄壁庄水库 朱庄水库 东武仕水库 岳城水库 |
| 冀中平原南部区 | 沧州市南皮县、沧县 | 2324.81 | 399.37 |  |  | 9 |  | 大浪淀水库 衡水湖 |
| 衡水湖区 | 衡水市桃城区、冀州区 | 1519.64 | 114.63 |  |  | 8 |  |  |
| 合 计 |  | 57236.46 | 38489.75 | 6422 | 1057 | 17276 | 3328 |  |

- 4.4.2水蚀风蚀交错区水土保持项目

- 项目范围及基本情况。河北省水蚀风蚀交错区主要分布于坝上农牧交错带、黄泛平原、沿海和永定河泛区，共涉及国家和省级水土流失重点防治区中的14个重点县（区）和3个平原县（区），总面积4.04万km2，林草覆盖率56.91%，水土流失面积1.31万km²，其中水力侵蚀面积0.81万km²，风力侵蚀面积0.50万km²，水土流失以轻度侵蚀为主。区域沙化土地面积14290.31km2，林草覆盖率较低，潜在水土流失危险大。坝上高原风大沙多，土质疏松，是京津冀地区沙尘物质来源地之一；平原沙化区域植被覆盖差，生产活动集中，风沙影响较明显。

（2）建设任务。加大生态修复力度，大面积实施封育，保护现有森林和草场、草地。建设防风固沙林带和农田防护林带，治理水土流失严重的侵蚀沟道、沙化土地，实施保护性耕作，促进退耕还林还草，减少风沙危害，控制水土流失，保障农牧生产。

（3）建设规模。近期到2020年，防治面积2955km2，其中预防面积2190km2，局部重点治理面积765km2；远期到2030年，累计防治面积8042km2，其中预防面积5709km2，局部重点治理面积2333km2。水蚀风蚀交错区水土保持项目建设规模见表4-2，河北省水蚀风蚀交错区水土保持项目分布图见附图6。

表4-2                                      水蚀风蚀交错区水土保持项目建设规模

单位：km2

| 水土保持分区 | 涉及县（市、区） | 区域面积 | 林草面积 | 近期规模 |  | 远期规模 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 预防面积 | 局部治理面积 | 预防面积 | 局部治理面积 |
| 冀西北坝上高原区 | 张家口市张北县、尚义县、康保县、 沽源县 | 13774.76 | 7546.06 | 345 | 495 | 1123 | 1459 |
| 燕山北部高原山地区 | 承德市丰宁县、围场县 | 17776.05 | 14655.13 | 1815 | 240 | 4461 | 728 |
| 燕山东部山地丘陵区 | 秦皇岛市北戴河区、昌黎县 | 1282.89 | 192.12 | 7 | 7 | 49 | 43 |
| 冀中平原北部区 | 廊坊市安次区、永清县、固安县 | 2042.42 | 326.17 | 4 | 2 | 12 | 6 |
| 冀中平原南部区 | 邯郸市临漳县、魏县、成安县、大名县 | 3139.50 | 200.30 | 15 | 15 | 43 | 69 |
| 冀东渤海湾区 | 唐山市曹妃甸区、滦南县 | 2369.46 | 62.01 | 4 | 6 | 21 | 28 |
| 合 计 |  | 40385.08 | 22981.79 | 2190 | 765 | 5709 | 2333 |

5综合治理

坚持综合治理，突出重点，保护和合理利用水土资源。对水土流失严重地区以小流域为单元综合治理，合理配置工程、植物、保护性耕作等措施，形成综合治理措施体系，维护和增强水土保持功能；对坡耕地集中区域实施专项治理，选择典型区域建设综合治理示范区。

- 5.1治理范围

治理范围为山区、丘陵区、风沙区及平原河渠岸坡水土流失集中分布区域。

重点治理区域包括：对重要河流、湖库淤积影响较大的水土流失区域；革命老区和雄安新区上游山区，燕山—太行山集中连片特困县、深度贫困县和民族县；北京冬奥会张家口赛区及沿线水土流失区域；南水北调中线总干渠左岸汇水区域；矿产资源开发等人为活动造成严重水土流失的区域。

- 5.2治理对象

治理对象主要包括：荒山、荒沟、荒丘、荒滩“四荒”地，存在水力侵蚀的坡林地特别是经济林地，水土流失主要策源地坡耕地，水蚀风蚀交错区的沙化土地和退化草地，废弃矿山开采迹地，水土流失危害较大的侵蚀沟道、山洪沟道。

- 5.3治理措施

工程措施包括坡耕地改梯田、整治坡面水系、蓄水保土整地、小型水利设施和节水灌溉设施等坡面水土流失治理工程；沟头防护、谷坊、拦沙坝、护岸、护坡、护地等侵蚀沟道和山洪沟道治理工程。

植物措施包括营造水源涵养林、水土保持林、防风固沙林、农牧防护林、生态经济林及高效水土保持经济植物、人工草地、草场。

保护性耕作措施包括免耕、休耕、轮耕轮作、等高耕作、间作套种、秸秆覆盖、作物留茬等防蚀、减蚀措施。

- 5.4重点治理水土保持项目

以水土流失重点防治区为主要范围，结合正在实施的水土保持重点工程，统筹考虑革命老区、贫困地区、雄安新区上游山区治理需求，确定重点区域、坡耕地、综合治理示范区建设等3个重点治理水土保持项目的范围、任务和规模。

- 5.4.1重点区域水土保持项目

（1）项目范围及基本情况。河北省急需开展水土流失综合治理的重点区域主要分布在燕山、太行山山地丘陵区，以及平原区的局部严重水土流失地带，共涉及63个县（市、区），其中在国家和省级水土流失重点防治区的县（市、区）有53个，革命老区重点治理县33个，贫困县26个。总面积9.60万km2，水土流失面积3.25万km2，水土流失以轻、中度水力侵蚀为主，主要分布在荒山荒坡、坡林地、坡耕地、侵蚀沟道和平原河渠岸坡。燕山、太行山区山高坡陡、土壤瘠薄，汛期局地暴雨频发，荒山荒坡林草植被差，局部山体裸露、侵蚀沟密布，水土流失造成河湖库泥沙淤积、土地生产力下降，区域水土保持、水源涵养、生态维护功能不足；平原地区人口密集、生产活动频繁，河道两岸及湖淀周边垦殖程度高，河渠岸坡冲刷、坍塌淤积，影响排灌和河流生态。

（2）建设任务。以小流域为单元山水田林路全面规划，工程、植物和保护性耕作措施合理配置，坡沟兼治，保土蓄水，缓洪拦淤，改善生态，防灾减灾。生态与经济并重，建设小型水利设施和节水灌溉工程，高效利用和有效保护水土资源，改善农业生产基础设施，维持和提高土地生产力，保障区域经济社会可持续发展。

（3）建设规模。近期到2020年，综合治理面积2577km2，其中雄安新区上游综合治理面积720km2；远期到2030年，累计综合治理面积8027km2，其中雄安新区上游综合治理面积2500km2。重点区域水土保持项目建设规模见表5-1，河北省重点区域水土保持项目分布图见附图7。

- 5.4.2坡耕地水土保持项目

（1）项目范围及基本情况。河北省坡耕地相对集中、适宜改造的区域主要分布在燕山和太行山北部区域，涉及15个国家和省级水土流失重点防治县（市），总土地面积5.29万km2，耕地面积77.16万hm2，其中坡耕地面积20.47万hm2，主要分布在5°~25°坡度范围内，其中5°~15°坡耕地占坡耕地面积的90.9%，15°~25°坡耕地占坡耕地面积的8.13%，>25°坡耕地占坡耕地面积的0.96%。坡耕地是区域水土流失的主要策源地，土肥流失，地力衰退，侵蚀沟蚕食耕地，泥沙下泄淤积河库，严重影响农业生产和生态环境。

（2）建设任务。实施坡耕地改梯田，整治坡面水系和侵蚀沟道，蓄、排、护、拦结合，控制水土流失，减少泥沙下泄，保护耕地资源，维持和提高土地生产力。配套建设作业路、小型水利设施和节水灌溉工程，发展设施农业、特色产业，促进产业结构调整，提高经济收益。>25°坡耕地退耕还林。

（3）建设规模。近期到2020年，综合治理坡耕地1.50万hm2，远期累计综合治理坡耕地4.50万hm2。坡耕地水土保持项目建设规模见表5-2，河北省坡耕地水土保持项目分布图见附图8。

- 5.4.3综合治理示范区项目

（1）示范区范围及内容。充分发挥水土流失综合治理成果的示范和辐射作用，结合重点生态工程建设，选择代表性强、治理基础牢、示范效果好、辐射范围大的区域，开展水土流失综合治理示范区建设。

综合分析河北省多年治理水土流失的成果、经验、科技支撑、治理模式、水土保持特点和功能定位，选择6片综合治理示范区，涉及6个水土保持分区、15个水土流失防治重点县。

（2）建设任务。在现有治理状况基础上，通过提高治理标准，加大科技支撑力度，突出生态经济、绿色发展，维护和提高区域水源涵养、水土保持和生态防护功能，吸纳实用先进、适应于本区域的水土保持技术，科学装配，形成具有推广带动效应的综合治理示范区。

（3）建设规模。近期到2020年新建示范区300km2，远期到2030年累计新建示范区900km2。综合示范区建设规模见表5-3。

表5-1                                          重点区域水土保持项目建设规模

单位：km2

| 水土保持分区 | 涉及县（市、区） | 区域面积 | 水土流失面积 | 近期治理面积 | 远期治理面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 燕山西部山地丘陵区 | 张家口市桥东区、桥西区、宣化区、下花园区、崇礼区、赤城县、怀来县 | 12325.73 | 4625.34 | 189 | 605 |
| 燕山北部高原山地区 | 承德市隆化县 | 5473.45 | 1813.17 | 149 | 432 |
| 燕山中部山地丘陵区 | 承德市双桥区、双滦区、鹰手营子矿区、承德县 宽城县、滦平县、兴隆县、平泉县 | 16240.03 | 6265.36 | 280 | 857 |
| 燕山南部山地丘陵区 | 唐山市遵化市、迁西县、迁安市、滦县 | 5228.70 | 1932.95 | 59 | 193 |
| 燕山东部山地丘陵区 | 秦皇岛市海港区、青龙县、卢龙县 | 4707.58 | 1734.40 | 49 | 152 |
| 太行山北部山地丘陵区 | 张家口市万全区、怀安县、蔚县、阳原县、涿鹿县 | 10696.04 | 3808.29 | 488 | 1513 |
| 太行山中南部山地丘陵区 | 保定市满城区、阜平县、涞水县、涞源县、曲阳县、易县、顺平县、唐县，石家庄市井陉矿区、鹿泉区、井陉县、 行唐县、灵寿县、平山县、元氏县、赞皇县，邢台市临城县、内丘县、邢台县、沙河市、隆尧县，邯郸市峰峰矿区、涉县、武安市 | 30132.58 | 11871.90 | 1345 | 4170 |
| 冀中平原北部区 | 廊坊市三河市 | 633.87 | 19.21 |  | 5 |
| 白洋淀文安洼区 | 沧州市任丘市，廊坊市文安县 | 2073.00 | 23.88 |  | 18 |
| 冀中平原中部区 | 保定市徐水区、定州市，石家庄市正定县、高邑县 | 2711.72 | 127.45 |  | 15 |
| 冀中平原南部区 | 邯郸市永年区 | 902.65 | 30.80 |  | 15 |
| 冀东平原区 | 唐山市丰润区、玉田县 | 2479.73 | 264.14 | 18 | 40 |
| 冀东渤海湾区 | 沧州市黄骅市 | 2391.36 | 23.92 |  | 12 |
| 合 计 |  | 95996.44 | 32540.81 | 2577 | 8027 |
| 其中雄安新区上游 |  |  | 5885.5 | 720 | 2500 |

表5-2            　                         坡耕地水土保持项目建设规模

单位：hm²

| 水土保持分区 | 涉及县（市） | 耕地面积 | 坡耕地面积 |  |  |  | 近期治理 面积 | 远期治理 面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5-15º | 15-25º | >25º | 小计 |  |  |
| 燕山西部山地丘陵区 | 张家口市赤城县、怀来县 | 81554.61 | 30064.38 | 1738.82 | 24.92 | 31828.12 |  | 1500 |
| 燕山北部高原山地区 | 承德市丰宁县*、围场县*、隆化县* | 263283.04 | 91665.97 | 6540.14 | 409.52 | 98615.63 | 9000 | 24000 |
| 燕山中部山地丘陵区 | 承德市滦平县*、平泉县* | 70639.13 | 18873.11 | 2079.24 | 121.54 | 21073.89 | 2000 | 5000 |
| 燕山南部山地丘陵区 | 唐山市迁安市、迁西县 | 56807.64 | 7717.25 | 400.25 | 60.33 | 8177.83 |  | 4000 |
| 燕山东部山地丘陵区 | 秦皇岛市卢龙县*、青龙县* | 74348.60 | 17282.98 | 3854.62 | 335.16 | 21472.76 | 2500 | 4000 |
| 太行山北部山地丘陵区 | 张家口市蔚县*、怀安县、阳原县 | 198607.25 | 18180.76 | 1851.07 | 996.78 | 21028.61 | 1500 | 5000 |
| 太行山中南部山地丘陵区 | 保定市涞源县 | 26318.62 | 2280.69 | 186.67 | 18.66 | 2486.02 |  | 1500 |
| 合 计 |  | 771558.89 | 186065.13 | 16650.81 | 1966.91 | 204682.85 | 15000 | 45000 |

注：带*号县为近期治理县。

表5-3                               　         综合治理示范区建设规模

单位：km2

| 水土保持分区 | 主要建设内容 | 建议建设地点 | 近期 | 远期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冀西北坝上高原区 | 以营造水土保持林和防风固沙林为主的治理模式 | 张家口市沽源县、张北县 |  | 100 |
| 燕山西部山地丘陵区 | 以增加植被覆盖、提高水源涵养能力以及发展生态旅游为主的综合治理模式 | 张家口市怀来县、赤城县 | 100 | 100 |
| 燕山北部高原山地区 | 以提高水源涵养能力、保护建设植被和发展生态旅游业为主的综合治理模式 | 承德市丰宁县、围场县 |  | 100 |
| 燕山中部山地丘陵区 | 近期建设以提高水源涵养能力、保护建设植被和发展生态经济为主的综合治理模式，远期以构筑“生态修复区、生态治理区、生态保护区”三道防线为主的生态清洁小流域治理模式 | 承德市平泉县、滦平县、兴隆县 | 100 | 200 |
| 太行山北部山地丘陵区 | 以增加植被覆盖、防风固沙和提高水源涵养能力为主的治理模式 | 张家口市蔚县、涿鹿县 |  | 100 |
| 太行山中南部山地丘陵区 | 以保土蓄水提高水源涵养能力、发展生态经济和生态旅游为主的综合治理模式 | 石家庄市平山县、保定市易县、邢台市邢台县、邯郸市涉县 | 100 | 300 |
| 合 计 |  |  | 300 | 900 |

6综合监管

以科学发展观为指导，全面贯彻落实水土保持法律、法规，强化水土保持监督管理、监测评价、监管能力和信息化建设，有效控制人为水土流失，不断提高水土流失防治科技水平和效益，为新时期水土保持管理、政府决策、公众服务提供支撑。

- 6.1监督管理

（1）对水土保持规划相关工作的监管。跟踪督查和定期评估水土保持规划实施情况；定期复核调整水土流失重点预防区、重点治理区和平原水土流失易发区；建立完善水土流失状况定期调查制度；建立有关基础设施建设、城镇建设、公共服务设施建设、产业园区建设及矿产资源开发、旅游开发、土地开发、农林开发等相关规划征求水土流失防治意见制度；开展水土保持生态补偿调研，探索建立生态效益补偿长效机制。

（2）对水土流失预防工作的监管。划定并公告崩塌、滑坡危险区、泥石流易发区和禁止开垦陡坡地的范围，确定河湖库岸边植物保护带范围，制定禁止取土、挖砂、采石、陡坡地开垦种植、植物保护带开垦等各类行为的监控制度；制定水土流失严重区、生态脆弱地区、水土流失重点防治区等生态环境敏感区的管理制度，研究生产建设项目或生产建设活动准入的禁止和限制性条件。

（3）对生产建设项目的监管。加大监督执法力度，严格落实水土保持“三同时”制度，严控人为水土流失，严防灾害隐患；健全生产建设项目水土保持方案编报、审批、变更、实施、验收、管护以及限批等管理制度；强化事中事后监管，定期公布检查情况；研究建立执法督查工作机制及违法行为查处追究制度；加强水土保持收费工作的监督检查，进一步完善生产建设项目水土保持补偿费征收和使用管理。

（4）对水土保持重点工程的监管。加强对水土保持重点工程建设管理、运行管护情况的督导检查和绩效考评；加强各级政府落实投入、完成水土流失治理任务指标情况的监督检查；制定吸引民间资本投入、鼓励和扶持公众参与水土流失治理的优惠政策和办法，建立和完善水土保持重点工程建设投入机制和运行管护制度，研究完善水土保持工程村民自建、先建后补、以奖代补等机制；完善水土保持设计、建设、质量评估、监测和运行管护等地方技术标准体系。

（5）对水土保持监测工作的监管。加强各级政府落实水土保持监测经费情况的监督检查，推动水土保持监测机构公益性质及其职责的确定；研究制定水土保持监测评价、重点监测和应急监测制度；完善水土流失动态监测与公告制度、生产建设项目水土流失监测结果定期上报制度等。

专栏6：水土保持重点监管制度建设

01 规划管理制度 制定水土流失重点防治区管理办法及其复核调整制度；建立规划实施跟踪督查和定期评估制度；建立水土流失状况定期调查制度；研究水土保持生态红线管控制度。

02 工程建设管理制度 完善水土保持重点工程建设投入机制与管理制度；完善水土保持工程建设公众参与、村民自建等制度；完善建成水土保持设施管护制度。

03 生产建设项目监管制度 完善水土保持监督管理制度，健全水土保持方案编报、审批、设施验收等管理制度。

04 监测评价制度 完善水土流失动态监测及公告制度、生产建设项目水土流失监测结果定期上报制度；研究制定水土保持监测评价制度。

05 水土保持目标责任制和考核奖惩制度 完善水土保持目标责任制和考核奖惩制度，从水土保持投入、水土流失治理目标及重点工程任务完成、生产建设项目水土保持监管等方面，提出考核指标、考核办法以及奖惩制度实施意见。

06 水土保持生态补偿制度 开展水土保持生态效益补偿制度调研，提出资源富集地区资源开发水土保持补偿方案；完善水土保持补偿费征收使用管理办法

- 6.2动态监测

（1）全省水土保持普查。根据水土保持工作需要和全国统一部署，每5~10年组织开展一次全省水土保持普查。利用全国第一次水利普查布设在我省的2306个水土流失野外调查单元，采用遥感解译、野外调查、统计分析和模型计算等手段和方法，调查水土流失类型、面积、强度、分布状况，以及水土保持措施类型、保存数量和分布状况，更新水土保持基础数据库。

（2）全省水土流失动态监测与公告。采用遥感解译、抽样调查以及布设小流域控制站和坡面径流场等监测点的方法，开展国家和省级水土流失重点预防区、重点治理区监测和水土保持监测点的长期定位观测，掌握区域水土流失面积、强度及分布状况、治理措施动态变化，监测水土流失影响因子及土壤流失量，评价水土流失综合治理效益，发布年度水土保持监测公报。

（3）水土保持重点工程效益监测。采用定位观测和典型调查相结合的方法，对水土保持工程的实施情况进行监测，分析评价工程建设的社会、经济和生态效益。适时开展后评价工作，提高水土流失综合治理效益。

（4）生产建设项目水土保持监测。监测大中型生产建设项目扰动地表状况、水土流失状况等，分析评价生产建设项目水土流失影响及防治情况。对生产建设活动较集中和频繁、扰动地表和破坏植被面积较大、水土流失危害严重的区域实施重点监测，反映生产建设项目对区域生态环境的影响及破坏程度。

- 6.3能力建设

（1）监管能力建设。落实各级水土保持机构监管任务，开展监督执法人员定期培训与考核，加强监督执法队伍建设，配套调查取证等执法装备，推进水土保持监管能力标准化建设，健全配套法规制度，完善监管机制，规范监管行为，增强监管机构履行职责能力。加强平原区和城镇水土保持监督管理能力建设，增强管控能力，提高防治水平。以全过程监管为核心，加强政务公开，增加监管透明度，优化监管流程，建立“三个清单”，实行网上申报审批，提高即时监控和处置能力。强化从业人员技术与知识更新培训，建立咨询设计质量和诚信评价体系，规范生产建设项目水土保持设计、监理、监测等中介服务，提升管理水平。

（2）监测能力建设。建立健全水土保持监测机构，合理配置专业技术人员，加强监测技术培训和先进技术手段应用，对省级监测总站和6个监测分站进行信息化建设，全面提升监测水平。进一步完善全省水土保持监测站点布局，按照区域代表性、突出重点、资源共享原则，规划新增监测站点20处。实施监测站点标准化建设与升级改造，配置先进实用的观测仪器和数据采集设备，提升自动化监测水平。对现有的15个监测站点进行升级改造，其中3个站点列为省级重点监测站点。将监测工作经费列入同级财政预算，完善运行管理制度，保障监测工作必备的基础设施和办公条件，有效开展水土流失动态监测工作。河北省分区、分市水土保持监测站点布设见附表11、附表12，河北省水土保持监测站点分布图见附图9。

（3）科技支撑能力建设。加强土壤潜在侵蚀危险程度、水土保持效益与生态补偿机制等机理与机制的研究。加强降雨径流调控与高效利用、生态清洁小流域高效构建技术、水土流失野外自动化监测设备、侵蚀劣地综合防治与生态修复技术、水土保持经济植物资源高效利用技术、水蚀林地以及水蚀风蚀交错区水土流失防控技术、冀西北山地植被适应性修复与水源涵养技术集成与示范等关键应用技术的研发。推广坡耕地综合整治、面源污染综合防治与水生态整治、水土保持高效经济植物应用、植被快速恢复与生态修复等应用技术。加强水土保持科技示范园建设，升级改造邢台县前南峪、易县清西陵科技示范园设施设备，新创建一批国家和省级科技示范园，增强技术示范、成果推广、科普宣传和教育培训的综合效应。

- 6.4信息化建设

（1）加强水土保持数据库系统建设。主要包括小流域基础数据库、监测评价数据库、综合治理数据库、预防监督数据库、综合信息数据库，加强数据更新与维护，及时完成水土保持数据入库，逐步实现实时采集数据自动入库。

（2）加强水土保持应用支撑体系和应用系统建设。建设水土保持应用支撑体系，形成规范统一的各类基础组件，包括基础业务模型的完善、业务流程管理组件的完善、专业分析处理组件和信息共享应用组件的完善等内容。建设水土保持监测评价系统、综合治理系统、预防监督系统，实现与国家、流域机构信息系统数据交换，提高水土保持公共服务水平。

（3）加强水土保持信息服务体系建设。依托全国水土保持基础信息平台和综合监督管理信息系统，完善水土保持门户网站，建立健全覆盖各级的水土保持业务应用平台，实现相关信息资源共享和水土保持工作管理的规范化、制度化，推进预防监督的“天、地一体化”动态监控，综合治理的“图斑化”精细管理，监测工作的即时动态采集与分析，建成面向社会公众的信息服务体系。

7近期重点水土保持项目安排与实施效果

- 7.1近期重点水土保持项目

- 7.1.1重点预防和重点治理水土保持项目

按照轻重缓急、先易后难、所需投入与同期经济发展水平相适应的原则，统筹考虑各地区的水土流失防治需要、已批复水土保持重点工程专项规划及续建重点工程任务情况等，安排近期项目和任务。近期安排重点预防面积8612km2，重点治理面积4849km2，其中雄安新区上游重点水土保持治理面积720km2。近期重点预防和重点治理水土保持项目规模见表7-1。

表7-1            近期重点预防和重点治理水土保持项目规模

单位：km2

| 项目类型 | 水土保持重点项目 | 近期规模（2020年） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 预防面积 | 治理面积 |
| 重点预防项目 | 重要水源地水土保持项目 | 6422 | 1057 |
|  | 水蚀风蚀交错区水土保持项目 | 2190 | 765 |
| 重点治理项目 | 重点区域水土保持项目 |  | 2577 |
|  | 坡耕地水土保持项目 |  | 150 |
|  | 综合治理示范区项目 |  | 300 |
| 合 计 |  | 8612 | 4849 |
| 其中雄安新区上游重点区域水土保持项目 |  |  | 720 |

- 7.1.2综合监管项目

（1）监督管理。制定和完善规划管理、工程建设管理、生产建设项目监管等相关制度，完善水土保持目标责任制和考核奖惩制度、水土保持补偿费征收使用管理等制度。研究水土保持生态红线管控制度，开展水土保持生态补偿调研。各市县完善本级水土保持配套制度。

（2）动态监测。加强水土保持监测站点日常监测管理工作，在水土流失重点预防区、重点治理区进行动态监测，开展水土保持重点工程和生产建设项目水土保持监测，发布年度水土保持监测公报。

（3）能力建设。推进监督管理的“天、地一体化”动态监控，引入无人机等先进设备；对省级监测总站和6个监测分站进行信息化建设，新建监测站点8个，升级改造一般监测站点12个、重点监测站点3个；开展冀西北山地植被适应性修复与水源涵养技术集成与示范、生态清洁小流域高效构建技术、水土保持效益与生态补偿机制研究，升级改造现有2个水土保持科技示范园，创建3~5个科技示范园。

（4）信息化建设。升级省级系统节点1处，市级系统节点11个，对水土保持网络和信息系统建设配置的软、硬件设备进行维护与更新。及时开展技术培训，完成重点小流域历史数据入库，新数据及时入库、分析使用。

- 7.2重点项目投资匡算

- 7.2.1投资匡算依据

按照《水土保持工程概（估）算编制规定》（水总〔2003〕67号）、《水土保持工程概算定额》(水总〔2003〕67号)，参照近期实施的重点生态项目投资标准、专项工作投入费用和相关专项规划的投资标准，确定各类项目的综合投资单价和专项工作费用。

- 7.2.2总投资

近期规划重点水土保持项目总投资37.21亿元，其中重点预防水土保持项目综合治理投资10.69亿元，重点治理水土保持项目综合治理投资24.57亿元，综合监管投资1.94亿元。

远期规划重点水土保持项目总投资115.55亿元，其中重点预防水土保持项目综合治理投资33.30亿元，重点治理水土保持项目综合治理投资77.91亿元，综合监管投资4.34亿元。重点水土保持项目总投资见表7-2。

表7-2                   重点水土保持项目总投资

| 序号 | 重点水土保持项目 | 投资（万元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 近期规模 | 远期规模 |  |
| 一 | 重点预防水土保持项目 | 106955 | 332970 |  |
| 1 | 重要水源地项目局部综合治理 | 68705 | 216320 |  |
| 2 | 水蚀风蚀交错区项目局部综合治理 | 38250 | 116650 |  |
| 二 | 重点治理水土保持项目 | 245700 | 779100 |  |
| 1 | 重点区域项目 | 186450 | 601350 |  |
|  | 其中雄安新区上游 | 93600 | 325000 |  |
| 2 | 坡耕地项目 | 56250 | 168750 |  |
| 3 | 综合治理示范区项目 | 3000 | 9000 | 在现状治理基础上提升 |
| 三 | 综合监管项目 | 19400 | 43443 |  |
| 1 | 监督管理 | 3200 | 11200 |  |
| 2 | 动态监测 | 1600 | 6543 |  |
| 3 | 能力建设 | 8600 | 13700 | 含新建及升级改造监测站点、监管、科技支撑、科技示范园 |
| 4 | 信息化建设 | 6000 | 12000 |  |
| 合 计 |  | 372055 | 1155513 |  |

- 7.3实施效果

- 7.3.1蓄水保土效果分析

通过实施各项水土保持措施，构建水土流失综合防治体系，可有效控制土壤侵蚀、保护土地资源、减轻泥沙淤积和风沙危害、提高防灾减灾能力；充分发挥水土保持措施调节径流、蓄水保土功能，提高雨洪利用率，增强自然修复和涵养水源能力，恢复和改善生态环境。经估算，规划的各项措施全部实施并正常发挥效益后，可新增保土能力5338万t，新增蓄水能力136亿m3。

- 7.3.2生态效果分析

（1）增加植被覆盖，改善生态。通过预防保护和林草植被建设，林草植被覆盖率显著提高，水源涵养、蓄水保水、土壤保持、防风固沙等基础功能增强，可有效减轻水土流失和风蚀沙化危害，促进生物多样性和生态系统稳定，维护生态系统良性循环。

（2）减少泥沙下泄，改善水环境。通过坡面、侵蚀沟道及村庄清洁治理措施的实施，有效提高蓄水保土、减沙拦沙能力，减少土壤中氮、磷、钾、有机质等物质的流失和泥沙下泄淤积，减轻下游水体污染和富营养化，改善水环境。

- 7.3.3经济效果分析

经济效果分析只计算项目实施后带来的直接效益，即增加的粮食、果品、木材、饲草、薪柴所带来的效益。规划的各项措施全部实施后，至各项措施效益充分发挥时，水土保持效益分摊系数按0.5计算，年净增经济效益27.77亿元。

- 7.3.4社会效果分析

（1）保护耕地，改善农业生产条件。通过实施“四荒”地、坡耕地、沙化土地、侵蚀沟道等水土流失综合治理，有效减少水土流失和风蚀沙化危害，改善农业基础条件，提高土地生产力，为调整种植结构和农业增产、农民增收、农村发展创造有利条件。

（2）保护水源地，改善农村人居环境。通过实施水源地、近库（湖、河）及村镇周边生态清洁小流域建设项目，保护和恢复林草植被，可有效控制沟坡侵蚀和面源污染，提高水源涵养和蓄水保土能力，保护水源地，改善人居环境，推动美丽乡村建设和生态旅游。

（3）提高防灾减灾能力，保护公共设施安全。各项水土保持措施蓄水保土效益的稳步发挥，可减少河湖库的泥沙淤积，提高水利工程的防灾减灾能力，有效减轻洪涝、干旱、风沙等自然灾害，保护农田、基础设施和人民群众生命财产安全。

8保障措施

- 8.1加强组织领导，落实目标责任

各级政府要充分发挥主导作用，把水土保持工作列入重要议事日程，建立健全组织领导和协调机制，研究制定配套措施，强化水土保持规划实施的目标责任，将主要目标指标逐级分解落实，层层落实责任，综合运用行政、经济、市场等手段，加快推进规划实施。各级水行政主管部门要切实增强责任意识，抓好规划实施管理工作，组织实施重点水土保持项目。有关部门和单位要各司其职，各负其责，协调联动，通力合作，做好有关的水土流失预防和治理工作，共同落实规划目标任务。

- 8.2加大资金投入，拓宽融资渠道

抓住京津冀协同发展和雄安新区建设重大战略机遇，用足用好各项政策和资金，积极争取中央加大投资倾斜力度，同时努力增加省内各级财政资金投入，强化规费征收，统筹整合相关资金，确保水土保持资金稳定增长。注重运用市场机制，制定鼓励民间资本投资水土保持的优惠政策，积极引导并扶持社会资本投入水土流失治理。探索建立水土保持生态补偿机制，运用各项金融政策，拓宽融资渠道，加快推进重点项目建设。

- 8.3强化监督管理，提高管理水平

各级政府及水利部门要强化执法主体意识，严格落实执法岗位责任制和执法过错责任追究制度，建立健全各项水土保持监管制度，抓好源头管控、事中事后监管，加大监管力度。环保、国土、水利等有关部门要定期开展专项执法检查行动，对严重损害生态环境的行为严厉问责，对典型案件挂牌督办、联合查办，守住安全红线。水利部门要加强水土保持信息化建设，健全监督监测体系，提高监控能力和覆盖面，严控生态破坏。

- 8.4健全考核体系，严格目标考核

水土保持工作作为全省水利改革和发展考核工作的一项重要内容，要进一步健全水土保持考核指标，完善目标责任考核奖惩制度，要将年度目标任务和规划目标任务完成情况，纳入河北省生态文明建设目标评价考核，依据考核结果严格兑现奖惩。要建立水土保持工作报告制度，水土流失重点预防区和重点治理区的设区市、县（市、区）政府，每年要将本地水土流失防治情况向同级人大常委会和上一级水行政主管部门报告，保障规划顺利实施。

- 8.5强化宣传教育，营造舆论氛围

各地要加强水土保持宣传教育，把水土保持教育纳入国民教育体系。建设和完善宣传教育平台，打造水土保持科技示范园和生态文明示范工程，充分发挥典型引路、示范推广、科普宣教作用。充分利用报刊、广播、电视、网络等，组织形式多样、内容丰富、公众参与的公益活动，宣传普及法律、法规和科学知识，不断强化全社会生态危机意识，提高公众保护水土资源意识，努力营造人人关注、全员参与、各方支持的良好氛围。

附表1                          　　　          河北省社会经济情况表

| 设区市 | 总面积 （km2） | 总人口 （万人） | 生产总值 （亿元） | 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | 工业 | 地方财 政收入 （万元） | 地方财 政支出 （万元） | 城镇居民人均可支配收入 （元） | 农村居民 可支配收入 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 石家庄市 | 13109.78 | 1070.16 | 5440.59 | 494.43 | 2452.39 | 2493.77 | 2186.38 | 3750529 | 6823857 | 28168 | 11442 |
| 承德市 | 39489.53 | 353.01 | 1358.73 | 235.64 | 636.42 | 486.67 | 545.58 | 972646 | 2925360 | 22885 | 7923 |
| 张家口市 | 36796.53 | 442.17 | 1363.54 | 243.67 | 545.58 | 574.29 | 441.73 | 1334334 | 3902617 | 23841 | 8341 |
| 秦皇岛市 | 7802.93 | 307.32 | 1250.44 | 177.63 | 445.09 | 627.72 | 364.99 | 1143620 | 2282969 | 28158 | 10782 |
| 唐山市 | 14196.41 | 780.12 | 6103.06 | 569.07 | 3364.52 | 2169.47 | 3097.55 | 3349797 | 5922620 | 31272 | 13935 |
| 廊坊市 | 6419.38 | 456.32 | 2473.86 | 206.17 | 1102.41 | 1165.28 | 928.46 | 3033844 | 4819446 | 31925 | 13159 |
| 保定市 | 22184.95 | 1155.24 | 3300.56 | 433.46 | 1645.67 | 1221.43 | 1351.73 | 2128605 | 5668009 | 23663 | 10558 |
| 沧州市 | 14304.27 | 744.3 | 3320.63 | 319.44 | 1646.42 | 1354.77 | 1478.62 | 2109070 | 4848296 | 26350 | 10389 |
| 衡水市 | 8836.78 | 443.54 | 1220.01 | 168.89 | 563.09 | 488.03 | 501.77 | 885155 | 2689296 | 21615 | 9030 |
| 邢台市 | 12433.26 | 729.44 | 1764.73 | 275.57 | 793.68 | 695.48 | 711.64 | 1026653 | 3736715 | 21895 | 9152 |
| 邯郸市 | 12065.47 | 943.3 | 3145.43 | 402.82 | 1483.36 | 1259.25 | 1306.6 | 1906215 | 5156300 | 24630 | 11247 |
| 辛集市 | 950.36 | 63.05 | 386.13 | 50.44 | 227.15 | 108.54 | 215.64 | 121893 | 312641 | 26906 | 13364 |
| 定州市 | 1283.71 | 120.34 | 300.22 | 79.92 | 144.93 | 75.37 | 103.06 | 160083 | 462290 | 23189 | 11959 |
| 合 计 | 188589.65 | 7424.92 | 29806.11 | 3439.45 | 14386.87 | 11979.79 | 12626.17 | 26491831 | 56321909 | 26152 | 11050 |

附表2                         　                河北省土地利用现状表

单位：km2

| 设区市 | 耕地 | 园地 | 林地 | 草地 | 城镇村及 工矿用地 | 交通运 输用地 | 水域及水利设施用地 | 其他土地 | 总面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 石家庄市 | 5276.45 | 454.54 | 2082.87 | 2102.29 | 1847.56 | 337.42 | 559.16 | 449.50 | 13109.78 |
| 承德市 | 4000.31 | 1357.09 | 23451.75 | 7990.82 | 960.52 | 324.88 | 666.92 | 737.25 | 39489.53 |
| 张家口市 | 9317.29 | 1429.97 | 10997.34 | 10606.07 | 1308.32 | 556.00 | 854.20 | 1727.33 | 36796.53 |
| 秦皇岛市 | 1886.50 | 902.23 | 2231.96 | 1289.42 | 775.09 | 174.76 | 363.86 | 179.11 | 7802.93 |
| 唐山市 | 5557.20 | 1252.30 | 1118.06 | 727.41 | 2874.78 | 484.78 | 1879.14 | 302.74 | 14196.41 |
| 廊坊市 | 3560.14 | 238.52 | 419.87 | 100.77 | 1312.94 | 284.99 | 401.57 | 100.57 | 6419.38 |
| 保定市 | 8021.48 | 452.66 | 2527.46 | 3170.70 | 2745.63 | 484.70 | 958.05 | 3824.27 | 22184.95 |
| 沧州市 | 7850.34 | 903.23 | 281.48 | 169.67 | 2318.94 | 534.19 | 1430.92 | 815.49 | 14304.27 |
| 衡水市 | 5646.32 | 481.50 | 291.60 | 92.73 | 1275.06 | 348.96 | 526.80 | 173.81 | 8836.78 |
| 邢台市 | 6940.44 | 553.36 | 1335.21 | 790.76 | 1592.65 | 369.01 | 452.71 | 399.13 | 12433.26 |
| 邯郸市 | 6645.65 | 173.05 | 1270.48 | 640.89 | 1752.05 | 349.04 | 408.79 | 825.53 | 12065.47 |
| 辛集市 | 552.56 | 173.48 | 13.55 | 1.70 | 151.46 | 27.04 | 19.68 | 10.87 | 950.36 |
| 定州市 | 858.76 | 13.70 | 56.11 | 0.65 | 237.29 | 42.54 | 48.85 | 25.80 | 1283.71 |
| 合 计 | 65254.68 | 8371.93 | 46021.62 | 27683.24 | 18914.99 | 4275.77 | 8521.81 | 9545.61 | 188589.65 |

附表3                   河北省分市水土流失面积表

单位：km2

| 设区市 | 合计 | 轻度侵蚀 | 中度侵蚀 | 强烈侵蚀 | 极强烈侵蚀 | 剧烈侵蚀 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 石家庄市 | 3873.67 | 1757.36 | 1187.61 | 670.84 | 189.92 | 67.90 |
| 承德市 | 14598.68 | 7416.94 | 5124.66 | 1381.23 | 445.2 | 230.66 |
| 张家口市 | 14760.98 | 10146.69 | 3575.54 | 728.75 | 221.65 | 88.36 |
| 秦皇岛市 | 2356.46 | 695.9 | 865.37 | 519.23 | 172.51 | 103.45 |
| 唐山市 | 2322.47 | 957.56 | 728.46 | 428.49 | 150.29 | 57.67 |
| 廊坊市 | 72.47 | 54.39 | 18.08 |  |  |  |
| 保定市 | 4816.62 | 2554.20 | 1547.25 | 520.15 | 163.71 | 31.31 |
| 沧州市 | 83.04 | 81.98 | 1.06 |  |  |  |
| 衡水市 | 43.72 | 42.54 | 1.18 |  |  |  |
| 邢台市 | 1878.31 | 1049.48 | 557.37 | 196.19 | 54.11 | 21.16 |
| 邯郸市 | 2255.08 | 1108.27 | 785.59 | 273.3 | 66.43 | 21.49 |
| 定州市 | 24.67 | 20.97 | 3.70 |  |  |  |
| 辛集市 | 9.74 | 8.83 | 0.91 |  |  |  |
| 合 计 | 47095.88 | 25895.11 | 14396.78 | 4718.18 | 1463.82 | 622.0 |
| 其中雄安新区上游山区 | 5885.5 | 3125.5 | 1826.7 | 667.4 | 213.6 | 52.7 |

附表4                 　河北省分水系水土流失面积表

单位：km2

| 流域水系 |  | 合计 | 轻度 侵蚀 | 中度 侵蚀 | 强烈 侵蚀 | 极强烈 侵蚀 | 剧烈 侵蚀 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海河 流域 | 潮白河水系山区 | 4213.83 | 2500.72 | 1334.12 | 257.12 | 81.94 | 39.92 |
|  | 蓟运河水系山区 | 1021.71 | 350.27 | 337.70 | 207.06 | 81.63 | 45.05 |
|  | 永定河水系山区 | 6663.07 | 4586.59 | 1506.13 | 389.04 | 128.31 | 53.00 |
|  | 大清河水系山区 | 5911.29 | 3143.00 | 1831.20 | 669.71 | 214.59 | 52.79 |
|  | 子牙河水系山区 | 5849.03 | 2698.63 | 1904.20 | 921.43 | 238.91 | 85.86 |
|  | 漳卫河水系山区 | 828.30 | 373.48 | 310.38 | 104.33 | 31.04 | 9.07 |
|  | 滦河水系山区 | 13192.60 | 6212.13 | 4662.39 | 1588.21 | 489.52 | 240.35 |
|  | 冀东小河水系山区 | 1260.17 | 439.82 | 405.33 | 230.17 | 118.05 | 66.80 |
|  | 平 原 区 | 1208.41 | 937.98 | 270.43 |  |  |  |
|  | 小 计 | 40148.42 | 21242.63 | 12561.89 | 4367.07 | 1384.0 | 592.85 |
| 内陆河流域 |  | 5255.82 | 3761.01 | 1257.57 | 177.76 | 44.02 | 15.46 |
| 辽河流域 |  | 1691.64 | 891.47 | 577.32 | 173.35 | 35.80 | 13.69 |
| 合 计 |  | 47095.88 | 25895.11 | 14396.78 | 4718.18 | 1463.82 | 622.00 |

附表5                                 全国水土保持区划（河北省）三级区划成果表

| 一级分区 | 二级分区 | 三级分区 | 县（市、区） |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅱ北方风沙区 | Ⅱ-1内蒙古中部高原丘陵区 | Ⅱ-1-2tx蒙冀丘陵保土蓄水区 | 张家口市张北县、沽源县、康保县、尚义县 |
| Ⅲ北方土石山区 | Ⅲ-2燕山及辽西山地丘陵区 | Ⅲ-2-2hw燕山山地丘陵水源涵养 生态维护区 | 承德市双桥区、双滦区、鹰手营子矿区、滦平县、围场县、隆化县、 丰宁县、承德县、兴隆县、平泉县、宽城县 |
|  |  |  | 张家口市桥东区、桥西区、下花园区、宣化区、崇礼区、赤城县、 怀来县 |
|  |  |  | 唐山市遵化市、迁西县、迁安市、滦县 |
|  |  |  | 秦皇岛市山海关区、海港区、北戴河区、抚宁区、青龙县、卢龙县、昌黎县 |
|  | Ⅲ-3太行山山地丘陵区 | Ⅲ-3-1fh太行山西北部山地丘陵 防沙水源涵养区 | 张家口市万全区、蔚县、阳原县、怀安县、涿鹿县 |
|  |  | Ⅲ-3-2ht太行山东部山地丘陵水源 涵养保土区 | 石家庄市井陉矿区、鹿泉区、井陉县、行唐县、灵寿县、赞皇县、 平山县、元氏县 |
|  |  |  | 保定市满城区、涞水县、阜平县、唐县、涞源县、易县、曲阳县、 顺平县 |
|  |  |  | 邯郸市峰峰矿区、邯山区、丛台区、复兴区、邯郸县、涉县、磁县、 武安市 |
|  |  |  | 邢台市桥东区、桥西区、邢台县、临城县、内丘县、沙河市、隆尧县 |

续附表5

| 一级分区 | 二级分区 | 三级分区 | 县（市、区） |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ北方土石山区 | Ⅲ-5华北平原区 | Ⅲ-5-1rn京津冀城市群人居环境 维护农田防护区 | 廊坊市安次区、广阳区、固安县、永清县、香河县、大城县、文安县、 大厂回族自治县、霸州市、三河市 |
|  |  |  | 沧州市肃宁县、任丘市、河间市 |
|  |  |  | 唐山市古冶区、开平区、路南区、路北区、玉田县、丰润区 |
|  |  |  | 雄安新区安新县、雄县、容城县，保定市莲池区、竞秀区、清苑区、定兴县、高阳县、望都县、蠡县、博野县、定州市、安国市、徐水区、高碑店市 |
|  |  |  | 石家庄市长安区、桥东区、桥西区、新华区、裕华区、正定县、栾城县、 高邑县、深泽县、无极县、赵县、辛集市、藁城市、晋州市、新乐市 |
|  |  |  | 衡水市饶阳县、安平县、深州市 |
|  |  |  | 邢台市宁晋县、柏乡县 |
|  |  | Ⅲ-5-2w津冀鲁渤海湾生态维护区 | 唐山市丰南区、曹妃甸区、滦南县、乐亭县 |
|  |  |  | 沧州市黄骅市、海兴县 |
| Ⅲ北方土石山区 | Ⅲ-5华北平原区 | Ⅲ-5-3fn黄泛平原防风固沙农田 防护区 | 沧州市新华区、运河区、沧县、献县、泊头市、东光县、盐山县、南皮县、吴桥县、青县、孟村回族自治县城区 |
|  |  |  | 衡水市桃城区、枣强县、武邑县、武强县、故城县、景县、阜城县、 冀州市 |
|  |  |  | 邢台市任县、南和县、巨鹿县、新河县、广宗县、平乡县、威县、清河县、临西县、南宫市、 |
|  |  |  | 邯郸市临漳县、成安县、大名县、肥乡县、永年县、邱县、鸡泽县、 广平县、馆陶县、魏县、曲周县 |

附表6                              　      河北省水土保持区划成果表

| 国家水土保持区划成果 |  |  | 河北省水土保持分区 | 县（市、区） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级分区 | 二级分区 | 三级分区 |  |  |
| Ⅱ北方风沙区 | Ⅱ-1内蒙古中部高原丘陵区 | Ⅱ-1-2tx蒙冀丘陵保土蓄水区 | 1-fw冀西北坝上高原防风固沙与生态维护区 | 张家口市张北县、康保县、沽源县、尚义县 |
| Ⅲ北方土石山区 | Ⅲ-2燕山及辽西山地丘陵区 | Ⅲ-2-2hw燕山山地丘陵水源涵养生态维护区 | 2-ht燕山西部山地丘陵水源涵养与土壤保持区 | 张家口市桥东区、桥西区、下花园区、宣化区、崇礼区、赤城县、怀来县 |
|  |  |  | 3-hf燕山北部高原山地水源涵养与防风固沙区 | 承德市围场县、丰宁县、隆化县 |
|  |  |  | 4-hw燕山中部山地丘陵水源涵养与生态维护区 | 承德市双桥区、双滦区、鹰手营子矿区、滦平县、承德县、兴隆县、宽城县、平泉县 |
|  |  |  | 5-th燕山南部低山丘陵土壤保持与水源涵养区 | 唐山市遵化市、迁安市、迁西县、滦县 |
|  |  |  | 6-wh燕山东部山地丘陵生态维护与水源涵养区 | 秦皇岛市山海关区、海港区、北戴河区、抚宁区、昌黎县、卢龙县、青龙县 |
|  | Ⅲ-3太行山山地丘陵区 | Ⅲ-3-1fh太行山西北部山地丘陵防沙水源涵养区 | 7-hx太行山北部山地丘陵水源涵养与蓄水保水区 | 张家口市万全区、蔚县、阳原县、怀安县、涿鹿县 |
|  |  | Ⅲ-3-2ht太行山东部山地丘陵水源涵养保土区 | 8-th太行山中南部山地丘陵土壤保持与水源涵养区 | 保定市满城区、涞水县、涞源县、易县、顺平县、阜平县、唐县、曲阳县 |
|  |  |  |  | 石家庄市井陉矿区、鹿泉区、井陉县、行唐县、灵寿县、平山县、元氏县、赞皇县 |

续附表6

| 国家水土保持区划成果 |  |  | 河北省水土保持分区 | 县（市、区） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级分区 | 二级分区 | 三级分区 |  |  |
| Ⅲ北方土石山区 | Ⅲ-3太行山山地丘陵区 | Ⅲ-3-2ht太行山东部山地丘陵水源涵养保土区 | 8-th太行山中南部山地丘陵土壤保持与水源涵养区 | 邢台市桥东区、桥西区、邢台县、临城县、内丘县、 沙河市、隆尧县 |
|  |  |  |  | 邯郸市峰峰矿区、邯山区、丛台区、复兴区、涉县、磁县、武安市 |
|  | Ⅲ-5华北平原区 | Ⅲ-5-1rn京津冀城市群人居环境维护农田防护区 | 9-rf冀中平原北部人居环境维护与防风固沙区 | 廊坊市安次区、广阳区、固安县、永清县、霸州市、 大厂回族自治县、三河市、香河县 |
|  |  |  |  | 保定市涿州市 |
|  |  |  | 10-ws白洋淀文安洼生态维护与水质维护区 | 雄安新区（安新县、雄县、容城县），保定市高阳县 |
|  |  |  |  | 沧州市任丘市 |
|  |  |  |  | 廊坊市文安县 |
|  |  |  | 11-rn冀中平原中部人居环境维护与农田防护区 | 保定市莲池区、竞秀区、清苑区、徐水区、定兴县、 望都县、定州市、高碑店市、蠡县、博野县、安国市 |
|  |  |  |  | 石家庄市长安区、桥东区、桥西区、新华区、裕华区、栾城区、藁城区、正定县、高邑县、新乐市、赵县、 辛集市、晋州市、深泽县、无极县 |
|  |  |  |  | 衡水市饶阳县、安平县、深州市 |

续附表6

| 国家水土保持区划成果 |  |  | 河北省水土保持分区 | 县（市、区） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级分区 | 二级分区 | 三级分区 |  |  |
| Ⅲ北方土石山区 | Ⅲ-5华北平原区 | Ⅲ-5-1rn京津冀城市群人居环境维护农田防护区 | 11-rn冀中平原中部人居环境维护与农田防护区 | 邢台市宁晋县、柏乡县 |
|  |  |  |  | 沧州市肃宁县、河间市 |
|  |  |  |  | 廊坊市大城县 |
|  |  |  | 14-rn冀东平原人居环境维护与农田防护区 | 唐山市古冶区、开平区、路南区、路北区、丰润区、 玉田县 |
|  |  | Ⅲ-5-2w津冀鲁渤海湾生态维护区 | 15-w冀东渤海湾生态维护区 | 唐山市曹妃甸区、丰南区、芦台经济开发区、汉沽管理区、乐亭县、滦南县 |
|  |  |  |  | 沧州市黄骅市、海兴县 |
|  |  | Ⅲ-5-3fn黄泛平原防风固沙农田防护区 | 12-nf冀中平原南部农田防护与防风固沙区 | 沧州市新华区、运河区、沧县、献县、泊头市、东光县、盐山县、南皮县、吴桥县、孟村回族自治县、青县 |
|  |  |  |  | 衡水市枣强县、武邑县、武强县、故城县、景县、 阜城县 |
|  |  |  |  | 邢台市任县、南和县、巨鹿县、新河县、广宗县、 平乡县、威县、清河县、临西县、南宫市 |
|  |  |  |  | 邯郸市肥乡区、永年区、成安县、大名县、邱县、 鸡泽县、广平县、馆陶县、魏县、曲周县、临漳县 |
|  |  |  | 13-ws衡水湖生态维护与水质维护区 | 衡水市桃城区、冀州区 |

附表7                           河北省国家级水土流失重点防治区复核划分成果表

| 防治区名称 | 县（市、区） | 县 数 （个） | 区域面积 （km2） | 重点预防面积（km2） | 重点治理面积（km2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 燕山国家级水土流失重点预防区 | 张家口市沽源县、赤城县 | 2 | 8941.00 | 1251.49 |  |
|  | 承德市双桥区、双滦区、鹰手营子矿区、丰宁县、围场县、隆化县、滦平县、承德县、平泉县、兴隆县、宽城县 | 11 | 39400.79 | 8480.15 |  |
|  | 唐山市遵化市、迁西县、迁安市 | 3 | 4201.39 | 216.57 |  |
|  | 秦皇岛市抚宁区、青龙县 | 2 | 5128.95 | 742.31 |  |
|  | 小计 | 18 | 57672.13 | 10690.52 |  |
| 黄泛平原风沙国家级水土流失重点预防区 | 邯郸市成安县、临漳县、大名县、魏县 | 4 | 3077.40 | 83.81 |  |
| 合 计 |  | 22 | 60749.53 | 10774.33 |  |
| 永定河上游国家级水土流失重点治理区 | 张家口市桥东区、桥西区、下花园区、宣化区（宣化县）、 万全区、崇礼区、怀安县、张北县、尚义县、怀来县、阳原县、蔚县、涿鹿县 | 14 | 24461.75 |  | 8220.69 |
| 太行山国家级水土流失重点治理区 | 保定市涞水县、涞源县、易县、阜平县、曲阳县 | 5 | 10277.28 |  | 3261.37 |
|  | 石家庄市行唐县、灵寿县、平山县、井陉县、元氏县、赞皇县 | 6 | 7538.58 |  | 2890.15 |
|  | 邢台市临城县、内丘县、邢台县、沙河市 | 4 | 4503.27 |  | 1479.43 |
|  | 邯郸市武安市、涉县、磁县 | 3 | 4340.28 |  | 1614.70 |
|  | 小计 | 18 | 26659.41 |  | 9245.65 |
| 合 计 |  | 32 | 51121.16 |  | 17466.34 |
| 总 计 |  | 54 | 111870.69 | 10774.33 | 17466.34 |

附表8                  　        　  河北省省级水土流失重点防治区复核划分成果表

| 防治区名称 | 县（市、区） | 县 数 （个） | 区域面积 （km2） | 重点预防面积 （km2） | 重点治理面积 （km2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 坝上省级水土流失重点预防区 | 张家口市康保县 | 1 | 3365.33 | 734.04 |  |
| 沿海省级水土流失重点预防区 | 唐山市曹妃甸区、滦南县 | 2 | 2058.00 | 22.17 |  |
|  | 秦皇岛市北戴河区、昌黎县 | 2 | 1281.49 | 59.36 |  |
|  | 小计 | 4 | 3339.49 | 81.53 |  |
| 合 计 |  | 5 | 6704.82 | 815.57 |  |
| 太行山省级水土流失重点治理区 | 保定市满城区、唐县、顺平县 | 3 | 2783.00 |  | 764.56 |
|  | 石家庄市鹿泉区、井陉矿区 | 2 | 684.00 |  | 166.07 |
|  | 邯郸市峰峰矿区 | 1 | 321.00 |  | 62.42 |
|  | 小计 | 6 | 3788.00 |  | 993.05 |
| 燕山省级水土流失重点治理区 | 秦皇岛市山海关区、海港区、卢龙县 | 3 | 1342.00 |  | 366.27 |
|  | 唐山市丰润区（山丘区）、滦县（山丘区）、玉田县（山丘区） | 3 | 1068.84 |  | 342.42 |
|  | 小计 | 6 | 2410.84 |  | 708.69 |
| 合 计 |  | 12 | 6198.84 |  | 1701.74 |
| 总 计 |  | 17 | 12903.66 | 815.57 | 1701.74 |

附表9                                 河北省平原风力侵蚀易发区划分成果表

| 设区市 | 行 政 范 围 |  |  | 易发区面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 县（市、区） | 乡（镇、街道办） |  | （km2） |
| 河北省总计 |  |  |  | 18588.89 |
| 石家庄市 | 合 计 |  |  | 1618.46 |
|  | 辛集市 | 旧城镇、和睦井乡、新城镇、前营乡、马庄乡 |  | 311.88 |
|  | 正定县 | 正定镇、诸福屯镇、新安镇、南楼乡、北早现乡、曲阳桥乡 |  | 369 |
|  | 赵县 | 范庄镇、谢庄乡 |  | 166.39 |
|  | 灵寿县 | 三圣院乡、北洼乡 |  | 62.46 |
|  | 藁城区 | 岗上镇、廉州镇、兴安镇、西关镇、九门乡 |  | 198.89 |
|  | 新乐市 | 协神乡、头铺镇、木村乡、彭家庄乡、正莫镇、承安镇、邯邰镇、东王镇 |  | 308.92 |
|  | 晋州市 | 桃园镇、马于镇、总十庄镇 |  | 200.92 |
| 秦皇岛市 | 合 计 |  |  | 842.15 |
|  | 昌黎县(含北戴河新区) | 昌黎镇、靖安镇、安山镇、龙家店镇、泥井镇、新集镇、朱各庄镇、葛条港乡、马坨店乡、荒佃庄镇 |  | 722.52 |
|  | 海港区 | 东港镇 |  | 8.93 |
|  | 卢龙县 | 卢龙镇 |  | 110.7 |
| 唐山市 | 合计 |  |  |  |
|  | 曹妃甸区 | 六农场、唐山湾生态城、曹妃甸工业区 |  | 375.6 |
|  | 丰南区 | 大齐各庄镇、钱营镇、小集镇 |  | 248.8 |
|  | 丰润区 | 丰润镇、沙流河镇、杨管林镇、左家坞镇、泉河头镇、任各庄镇、七树庄镇、老庄子镇、常庄镇、银城铺镇 |  | 531.86 |
|  | 开平区 | 洼里镇、越河镇、栗元镇、开平镇 |  | 163.2 |
|  | 乐亭县 | 毛庄镇、胡坨镇、庞各庄乡、中堡镇 |  | 246.7 |
|  | 滦南县 | 程庄镇、扒齿港镇、司各庄镇、青坨营镇、安各庄镇、倴城镇 |  | 580.5 |
|  | 滦县 | 滦州镇、古马镇、东安各庄镇、雷庄镇、小马庄镇、古城办事处 |  | 483.96 |
| 设区市 | 行 政 范 围 |  |  | 易发区面积 |
|  | 县（市、区） | 乡（镇、街道办） |  | （km2） |
| 唐山市 | 迁安市 | 杨店子镇 |  | 86.27 |
| 廊坊市 | 合 计 |  |  | 1645.66 |
|  | 安次区 | 北史务乡、杨税务乡、落垡镇、码头镇、仇庄乡、调河头乡、东沽港镇、葛渔城镇 |  | 573.82 |
|  | 霸州市 | 信安镇、堂二里镇、东段乡、辛章办事处、扬芬港镇 |  | 237.28 |
|  | 大厂县 | 祁各庄镇 |  | 47.52 |
|  | 固安县 | 知子营乡、固安工业区、固安镇、公主府乡、东湾乡、宫村镇、柳泉镇、东红寺乡 |  | 401.37 |
|  | 永清县 | 管家务乡、曹家务乡、韩村镇、别古庄镇、里澜城镇、三圣口乡 |  | 385.67 |
| 保定市 | 合 计 |  |  | 2136.94 |
|  | 高碑店市 | 泗庄镇、东马营乡、辛立庄镇、辛桥乡 |  | 189.7 |
|  | 涿州市 | 义和庄乡、东城坊镇、百尺竿镇、松林店镇、孙庄乡 |  | 334.65 |
|  | 安国市 | 祁州药市办、祁州镇、石佛镇、郑章镇、大五女镇、明官店乡、南娄底乡、西城乡、北段村乡 |  | 407.5 |
|  | 博野县 | 北杨村乡、博野镇、城东乡、南小王乡、程委镇、东墟乡 |  | 300.11 |
|  | 定兴县 | 高里乡、贤寓镇、北河镇 |  | 156.55 |
|  | 定州市 | 西城乡、息冢乡、高蓬镇、大辛庄镇、砖路镇、庞村镇、赵村乡 |  | 355.81 |
|  | 蠡县 | 大曲堤乡、留史镇、鲍墟乡 |  | 146.56 |
|  | 清苑区 | 北王力乡、李庄乡、温仁镇、北店乡、张登镇、清苑镇、石桥乡、白团乡、魏村镇 |  | 142.12 |
|  | 望都县 | 中韩庄乡、贾村乡 |  | 103.94 |
| 沧州市 | 合 计 |  |  | 806.67 |
|  | 泊头市 | 泊镇 |  | 61 |
|  | 沧县 | 刘家庙乡 |  | 61.3 |
|  | 东光县 | 连镇镇、大单镇、灯明寺镇 |  | 184.54 |
|  | 海兴县 | 苏基镇、赵毛陶镇 |  | 245.2 |
|  | 南皮县 | 寨子镇、潞灌乡 |  | 115.63 |
|  | 献县 | 商林乡、西城乡、本斋乡 |  | 139 |
| 设区市 | 行 政 范 围 |  |  | 易发区面积 |
|  | 县（市、区） | 乡（镇、街道办） |  | （km2） |
| 衡水市 | 合 计 |  |  | 1518.5 |
|  | 故城县 | 里老乡、辛庄乡、房庄乡 |  | 177.91 |
|  | 景县 | 龙华镇、梁集乡、连镇乡 |  | 220.07 |
|  | 安平县 | 南王庄镇 |  | 61.44 |
|  | 桃城区 | 邓庄镇 |  | 99.95 |
|  | 冀州区 | 漳淮乡 |  | 58.7 |
|  | 武邑县 | 清凉店镇、审坡镇、桥头镇、龙店乡、圈头乡、大紫塔乡 |  | 467.1 |
|  | 深州市 | 唐奉镇、深州镇、辰时镇、兵曹乡、穆村乡、北溪村乡 |  | 433.33 |
| 邢台市 | 合 计 |  |  | 2453.42 |
|  | 任县 | 西固城乡、大屯乡、天口乡、骆庄乡 |  | 232.9 |
|  | 广宗县 | 葫芦乡、塘町镇、冯家寨镇 |  | 225.96 |
|  | 清河县 | 戈仙庄镇 |  | 31.82 |
|  | 巨鹿县 | 苏营乡、经济开发区 |  | 103.66 |
|  | 隆尧县 | 魏家庄镇 |  | 41.12 |
|  | 临西县 | 河西镇、揺鞍镇乡 |  | 130.24 |
|  | 邢台县 | 晏家屯镇 |  | 41.92 |
|  | 威县 | 洺州镇、章台镇、侯贯镇、七级镇、方家营乡、第什营乡、枣园乡、固献乡、贺营乡、张营乡、常屯乡、常庄乡、高公庄乡 |  | 832.17 |
|  | 南和县 | 闫里乡、三思乡 |  | 89.93 |
|  | 南宫市 | 大村乡、南便乡、垂杨镇、明化镇、段芦头镇、紫冢镇 |  | 418.5 |
|  | 新河县 | 寻寨镇、西流乡、仁让里乡 |  | 194.55 |
|  | 沙河市 | 桥东办事处、周庄办事处、桥西办事处 |  | 110.65 |
| 邯郸市 | 合 计 |  |  | 4517.24 |
| 设区市 | 行 政 范 围 |  | 易发区面积 |  |
|  | 县（市、区） | 乡（镇、街道办） | （km2） |  |
| 邯郸市 | 肥乡县 | 辛安镇、天台山镇、肥乡镇、大西韩乡 | 229 |  |
|  | 馆陶县 | 房寨镇、寿山寺乡、柴堡镇、王桥乡、魏僧寨镇、路桥乡 | 364.66 |  |
|  | 广平县 | 东张孟乡、南阳堡乡 | 68.75 |  |
|  | 邯郸县 | 河沙镇、南堡乡、兼庄乡、尚璧镇 | 154.6 |  |
|  | 鸡泽县 | 鸡泽镇、双塔镇、风正乡 | 176.8 |  |
|  | 邱县 | 邱城镇、梁二庄镇、南辛店乡、香城固镇 | 241.83 |  |
|  | 曲周县 | 依庄乡、侯村镇 | 139.44 |  |
|  | 临漳县 | 全部 | 744.06 |  |
|  | 大名县 | 全部 | 1053 |  |
|  | 魏县 | 全部 | 863.6 |  |
|  | 成安县 | 全部 | 481.5 |  |
| 雄安新区 | 雄县 | 雄州镇、龙湾镇、北沙乡、米家务镇、大营镇 | 332.96 |  |

附表10                                  河北省平原水力侵蚀易发区划分成果表

| 水 系 | 涉及河道、蓄滞洪区名称 | 易发区面积 （km2） |
| --- | --- | --- |
| 合 计 | 139条河道、13个蓄滞洪区、8个自然保护区 | 12929.55 |
| 滦 河 | 鲍邱河、北河、北运河、潮白河干流、大清河、戴河、稻子沟、东沙河、陡河、二滦河、泃河、管河、还乡河、横河（小横河）、蓟运河干流、贾河、津唐运河、蓝泉河、刘坨沟、龙湾河、滦河干流、泥河、泥井沟、青龙湾减河、泉水河、沙河、沙流河、石河、双城河、双城河改道、双龙河、溯（泝）河、汤河、西沙河（营山河）、小河子、小戟门、小青龙河、小清河、新河、洋河、引泃入朝、饮马河、赵家港沟、潴龙河，盛庄洼，黄金海岸国家级自然保护区、乐亭石臼坨诸岛省级自然保护区、唐海湿地与鸟类省级自然保护区。（44条河道、1个蓄滞洪区、3个自然保护区） | 1640.58 |
| 大清河 | 白沟河、白沟引河、北拒马河、北易水、漕河、磁河、大清河、南拒马河、萍河、瀑河、清水河、任文干渠、沙河、唐河、小白河、新盖房分洪道、赵王新河、中易水、牤牛河、潴龙河，白洋淀、贾口洼、文安洼、东淀、永定河泛区、兰沟洼、小清水河分洪区，保定白洋淀省级自然保护区。（20条河道、7个蓄滞洪区、1个自然保护区） | 5787.96 |
| 子牙河 | 北澧河、北沙河、大呼村排干、东风渠、滏东排河、滏阳河、滏阳新河、古运河、滹沱河、槐（北沙）河、冀南渠、冀午渠、京堂北分干、老沙河、老漳河、留楚排干、留垒河、龙治河、马河、牤牛河、洺河、南澧河（沙河）、牛尾河、骑河王排干、沙东干、邵村排干、顺水河（七里河）、太平河、天平沟、团结渠、王封干渠、卫河、卫西干渠、午河、西沙河、小西河、小漳河、杨各庄排干、漳河、汦河、朱家河、潴龙河、子牙河，永年洼、宁晋泊、大陆泽、献县泛区，衡水湖国家级自然保护区、河北永年洼国家湿地公园。（43条河道、4个蓄滞洪区、2个自然保护区） | 3316.84 |
| 南运河 | 北排河、沧浪渠、大浪淀排水渠、东沙河—惠民渠、丰收渠、广川渠、黑龙港西支、江江河、捷地减河、浪窝渠、老官道、廖家洼排水渠、留府引渠、民兴渠、南干渠、南排河、南运河、青年东干渠、清凉江、清临渠、索泸河、索泸河—老盐河、铁路西支、温庄干渠、西支流、湘江河、辛堤干渠、新石碑河、宣惠河、盐河故道、跃进渠、子牙新河，大名泛区，南大港湿地和鸟类省级自然保护区、海兴湿地和鸟类省级自然保护区。（32条河道、1个蓄滞洪区、2个自然保护区） | 2184.17 |

附表11             河北省分区水土保持监测站点布设表

| 序 号 | 全国水土保持 区划（河北省） 三级区划 | 河北省水土保持区划分区 | 现有监测站点数量 |  |  |  |  |  | 规划监测站点数量 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合 计 | 水 蚀 站 | 其中 |  | 风 蚀 站 | 水 文 站 | 合 计 | 水 蚀 站 | 其中 |  | 风 蚀 站 | 水文站 |
|  |  |  |  |  | 径流场 | 控制站 |  |  |  |  | 径流场 | 控制站 |  |  |
| 1 | Ⅱ-1-2tx蒙冀丘陵保土蓄水区 | 冀西北坝上高原区 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 1 |
| 2 | Ⅲ-2-2hw燕山山地丘陵水源涵养生态维护区 | 燕山西部山地丘陵区 | 4 | 2 | 2 |  |  | 2 | 5 | 2 | 2 |  |  | 3 |
|  |  | 燕山北部山地丘陵区 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  | 燕山中部山地 丘陵区 | 7 | 4 | 4 | 1 |  | 3 | 9 | 4 | 4 | 1 |  | 5 |
|  |  | 燕山南部山地丘陵区 |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 1 |
|  |  | 燕山东部山地丘陵区 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 2 |
| 3 | Ⅲ-3-1fh太行山西北部山地丘陵防沙水源涵养区 | 太行山北部山地丘陵区 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 1 |
| 4 | Ⅲ-3-2ht太行山东部山地丘陵水源涵养保土区 | 太行山中南部山地丘陵区 | 8 | 3 | 3 | 1 |  | 5 | 11 | 4 | 4 | 1 |  | 7 |
| 5 | Ⅲ-5-1rn京津冀城市群人居环境维护农田防护区 | 冀中平原 北部区 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
|  |  | 白洋淀 文安洼区 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |
|  |  | 冀中平原 中部区 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |
|  |  | 冀东平原区 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 6 | Ⅲ-5-3fn黄泛平原防风固沙农田防护区 | 衡水湖区 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
|  |  | 冀中平原 南部区 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |
| 7 | Ⅲ-5-2w津冀鲁渤海湾生态维护区 | 冀东渤海湾区 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 合 计 |  |  | 27 | 14 | 14 | 5 | 1 | 12 | 47 | 16 | 16 | 5 | 1 | 30 |

附表12               河北省分市水土保持监测站点布设表

| 序号 | 设区市 | 现有监测站点数量 |  |  |  |  |  | 规划监测站点数量 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合计 | 水蚀站 | 其中 |  | 风蚀站 | 水 文 站 | 合 计 | 水蚀站 | 其中 |  | 风蚀站 | 水 文 站 |
|  |  |  |  | 径 流 场 | 控制站 |  |  |  |  | 径 流 场 | 控制站 |  |  |
| 1 | 石家庄市 | 3 | 1 | 1 |  |  | 2 | 3 | 1 | 1 |  |  | 2 |
| 2 | 承德市 | 9 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 11 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 |
| 3 | 张家口市 | 8 | 5 | 5 | 1 |  | 3 | 10 | 5 | 5 | 1 |  | 5 |
| 4 | 秦皇岛市 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 2 |
| 5 | 唐山市 |  |  |  |  |  |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 3 |
| 6 | 廊坊市 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 7 | 保定市 | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 |  | 4 |
| 8 | 沧州市 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |
| 9 | 衡水市 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 10 | 邢台市 |  |  |  |  |  |  | 4 | 1 | 1 |  |  | 3 |
| 11 | 邯郸市 | 2 | 1 | 1 |  |  | 1 | 3 | 2 | 2 |  |  | 1 |
| 合 计 |  | 27 | 14 | 14 | 5 | 1 | 12 | 47 | 16 | 16 | 5 | 1 | 30 |